省本级政府采购

公开招标文件（电子标）

服务类（综合评分法、最低价法）

采购项目名称：2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后纸质档案数字化加工与监理项目

政府采购编号：湘财采计[2025]002812号

采购代理编号：ZFCG-2025-1124

采   购   人：湖南省档案馆

采购代理机构：永明项目管理有限公司

2025年09月

目录

第一章 投标邀请	6

第二章 投标须知	9

第一节 投标须知前附表	9

第二节 投标须知	14

一、总则	14

二、招标文件	15

三、投标文件	16

四、投标	19

五、开标，资格审查和评标	20

六、中标信息公布	22

七、询问与质疑	22

八、合同签订	23

九、政府采购政策	23

十、其他规定	24

第三章 资格审查	26

1．资格审查主体	26

2．资格审查	26

3．资格审查结果	26

第四章 评标方法及标准（综合评分法）	27

第一节 评标方法及标准前附表	27

第二节 评标方法及标准	30

1．评标方法	30

2．评标程序	30

3．投标文件的符合性审查	30

4．投标文件的澄清	30

5．投标文件的比较与评价	30

6．推荐中标候选人	31

7．复核	31

8．编写评标报告	31

9．停止评标	31

10.无效投标和废标	31

11．重新组建评标委员会进行评标	32

第三节 投标文件的符合性审查	33

第四节 投标文件的比较与评价	34

附页1 评标方法及标准表	36

第五章 采购需求	63

包1、包2、包3、包4：纸质档案数字化加工	63

第一节 采购清单一览表	63

第二节 项目概况	64

2.分包情况	64

3.预算金额和任务量	64

4.项目工期、实施地点及设施使用	64

5.投标方式和中标规则	65

（1）档案数字化加工与监理项目5个包分为两组进行招标，包1、包2为第一组，包3、包4、包5为第二组。评标的顺序按照包号从小到大进行：第一组为包1、包2；第二组为包3、包4、包5。	65

第三节 技术要求	66

1.项目执行的标准和规范：	66

1.1国家行业技术标准	66

1.2采购人关于档案数字化的管理制度	66

2.项目实施方案	66

2.1项目技术实施方案	66

2.2项目安全保密工作要求	73

2.3项目质量控制方案和保障措施	73

2.4项目配套设备	74

2.5技术体系及平台	74

第四节 商务要求	76

1.企业综合实力	76

2.项目管理实力	76

3.类似业绩	77

4.售后服务	77

5.合同款支付	77

6.履约责任及争议解决方式	77

7.其他需要说明的事项	78

包5：纸质档案数字化监理:	79

第一节 采购清单一览表	79

第二节 项目概况	80

1.项目总体方案	80

2.项目技术监理工作	81

3.项目管理监理工作	81

3.1项目生产安全监理方案	81

3.2项目进度控制	81

3.3项目质量监管	81

3.4项目日常管理要求	83

3.5安全保密要求	84

4.项目配套设备	84

5.监理工具	85

第四节 商务要求	86

1.企业综合实力	86

2.项目管理实力	86

3.类似业绩	87

4.售后服务	87

5.合同款支付	87

6.履约责任及争议解决方式	87

7.其他需要说明的事项	88

第六章 政府采购合同	89

第一节 政府采购合同协议书	89

第二节 政府采购合同通用条款	92

第三节 政府采购合同专用条款	97

第七章 投标文件的组成	98

一、资格证明文件封面	100

二、电子开标一览表	101

三、二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）	102

四、三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）	103

(一)附件1 授权委托书	104

(二)附件1-1 法定代表人身份证明	105

(三)附件2 投标人基本情况	106

(四)附件3 投标人资格声明	108

(五)附件4 联合体协议	109

附件4 联合体协议	109

(六)附件5 投标保证金	110

五、商务文件封面	112

六、投标函	113

七、开标一览表	114

八、分项报价明细表	115

九、商务要求响应	116

十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料	117

十一、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件	118

十二、商务偏离表	119

十三、政策优惠证明材料	120

(一)12-1 中小企业声明函	121

(二)12-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)	122

(三)12-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)	123

十四、12-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单	124

12-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单	124

十五、12-5 附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单	125

12-5附表：本项目所投监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单	125

(七)12-6 分包协议或联合体协议	126

十六、企业综合实力	127

十七、项目管理实力	128

十八、类似业绩	129

十九、售后服务	130

二十、技术文件封面	131

二十一、货物说明一览表	132

二十二、技术采购需求响应（一）	133

二十三、技术采购需求响应（二）	134

二十四、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料	135

二十五、技术偏离表	136

二十六、供应商需提供的其他资料	137

二十七、代理服务费承诺书	138

二十八、对招标文件技术要求响应程度	139

二十九、项目技术实施方案	140

三十、项目安全措施	141

三十一、项目质量控制方案和保障措施	142

三十二、项目加工配套设备	143

三十三、技术体系及平台	144

- 第一章 投标邀请

湖南省档案馆的2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后纸质档案数字化加工与监理项目进行公开招标采购，现邀请合格投标人参加投标。

一、采购项目名称、编号

1、采购项目名称：2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后纸质档案数字化加工与监理项目

2、政府采购编号：湘财采计[2025]002812号

3、采购代理编号：ZFCG-2025-1124

二、采购人的采购需求（按包）

序号; 包名称; 采购项目简要说明; 数量; 采购项目预算 （元人民币）; 采购项目最高限 价（元人民币）; 代理服务收费 最高限价. 1; 包1：纸质档案数字化加工; 详见招标文件“第五章 采购需求”; 1批; 13880160; 13880160; 40350. 2; 包2：纸质档案数字化加工; 详见招标文件“第五章 采购需求”; 1批; 6168960; 6168960; 28000. 3; 包3：纸质档案数字化加工; 详见招标文件“第五章 采购需求”; 1批; 10795680; 10795680; 38000. 4; 包4：纸质档案数字化加工; 详见招标文件“第五章 采购需求”; 1批; 7711200; 7711200; 30000. 5; 包5：纸质档案数字化监理; 详见招标文件“第五章 采购需求”; 1批; 2190000; 2190000; 10000.

1、采购项目需要落实的政府采购政策：(说明：应根据采购项目特点选择以下内容)：

□强制采购：政府采购实行强制采购的节能产品。

□优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品。

☑价格评审优惠：政府采购促进小微企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。

三、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、采购项目的特定资格条件：包01为投标人具有省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上资质(须在有效期内，资质类别为“涉密档案数字化加工”）;包02为投标人具有省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上资质(须在有效期内，资质类别为“涉密档案数字化加工”）;包03为投标人具有省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上资质(须在有效期内，资质类别为“涉密档案数字化加工”）;包04为投标人具有省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上资质(须在有效期内，资质类别为“涉密档案数字化加工”）;包05为投标人具有省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上资质(须在有效期内，资质类别为“涉密档案数字化加工”）;。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、联合体投标。本次招标不接受(接受或不接受)联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备/。

四、获取电子招标文件的时间、期限、方式

1.获取公开招标文件的时间:从(2025-09-04 08:00:00.0)起至(2025-09-11 23:59:00.0)截止。

2.发布招标文件的网站:招标文件及修改、澄清文件均在中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)和湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)、上发布。

3.招标文件及修改、澄清文件获取方式:投标人应在本项目获取招标文件截止时间前登录湖南省公共资源交易中心服务平台(https://www.hnsggzy.com/)中进入"办事大厅"-"场地预约"再进入"湖南省公共资源交易中心进场交易系统"进行"填写信息"“下载文件”操作,逾期将不能获取文件。修改、澄清后的招标文件请投标人按以上方式登录网站自行下载,恕不另行通知，如有遗漏投标人自行承担全部责任。

注意（1）、“湖南省公共资源交易中心主页的下载中心模块（https://ggzy.hunan.gov.cn）”有投标人的注册以及操作流程说明、制作工具软件等相应操作手册。投标人使用电子投标遇到问题时，请及时向系统技术支持咨询，联系方式： 4009980000。

（2)：湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)、湖南省公共资源交易服务平台(https://www.hnsggzy.com/)均需使用数字证书登陆进行操作,尚未办理数字证书的供应商请及时登录网站查询、办理。)

（3）投标人参与本项目的投标事宜,须办理至少以下数字证书:1、办理投标单位数字证书(含电子印章)。2、法人代表数字证书。3、被授权委托人数字证书。具体办理流程详见湖南省公共资源交易平台数字证书专区相关信息。数字证书(含电子印章)有关业务流程或电话咨询:0731-82210016  4006682666。

五、投标截止时间、开标时间、开标地点

1、提交电子投标文件的截止时间：2025-09-29 09:00:00.0（北京时间）

2、开标时间：2025-09-29 09:00:00.0（北京时间）

3、开标地点：湖南省公共资源交易中心

六、公告发布及期限：

1、本招标公告在指定的中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）发布。公告期限从本招标公告发布之日起5个工作日。

2、在不同媒体发布的同一政府采购公告如有不一致的，以在指定的网站发布的为准。

七、疑问及质疑：

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

2、潜在投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

（1）名  称：湖南省档案馆

（2）地  址：长沙市韶山北路1号

（3）项目联系人：蒋老师

（4）电  话：0731-81126550

2、采购代理机构信息

（1）名  称：永明项目管理有限公司

（2）地  址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋16层1602-01单元

（3）联系人：汪瑞芳、王文革

（4）邮  编：410000

（5）电  话：0731-89922175

九、其它补充事宜

1、保证金

本项目是否收取投标保证金：否

（1）投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心

（2）投标保证金账号：

（3）开户行：交通银行长沙九峰支行

（4）投标保证金咨询部门：湖南省公共资源交易中心财务部。联系电话：0731-89665257

2、招标代理服务费

开户名称:/

开 户 行：/

银行账号：/

财务部联系人、电话

财务部联系人：/

财务电话： /

3、交易平台技术支持联系方式

联系电话：4009980000

- 第二章 投标须知

## 第一节 投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第1.1款 | 采购项目 | 2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后纸质档案数字化加工与监理项目 |
| 第1.2款 | 专门面向中小企业采购 | □本项目专门面向中小企业采购 □本项目（/）包专门面向中小企业采购 □本项目专门面向小微企业采购 □本项目（/）包专门面向小微企业采购 |
|  | 非专门面向中小企业采购 | ☑ |
| 第2.1款 | 采购项目联系人姓名和电话 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第2.2款 | 采购人名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第2.3款 | 采购代理机构名称、地址、电话、联系人 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第3.2款 | 接受联合体形式投标 | □接受/ □（/）包接受 ☑不接受 |
| 第5.1款 | 电子招标文件提供期限 | 详见第一章【投标邀请】 |
| 第5.2款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织 □组织 时间：/ 地点：/ 联系人：/ 联系方式：/ 说明事项：/ |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第7.4款 | 非实质性偏离的范围和幅度 | 招标文件第五章【采购需求】中条款偏离项数之和＞7项将导致无效投标。 |
| 第9.1款 | 招标公告指定媒体 | 中国湖南政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn） |
| 三、投标文件 |  |  |
| 第13.2款 | 采购预算、最高限价 | 第1包： 采购预算：13880160元，最高限价：13880160元。 包2：采购预算:6168960元，最高限价:6168960元。 包3：采购预算:10795680元，最高限价:10795680元。 包4：采购预算:7711200元，最高限价:7711200元。 包5：采购预算:2190000元，最高限价:2190000元。 投标人的投标价格不得高于单价、项目预算及最高限价，否则视为不响应招标文件的实质性条款，按废标处理。 |
| 第13.8款 | 投标报价的其他要求 | 1、投标报价不得超过最高限价。 2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 第14.1款 | 投标人应提供资格审查资料 | 基本资格证明资料: （1）投标人法人营业执照副本复印件； （2）法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件； （3）投标人税务登记证(国税或地税)复印件； （4）投标人社会保险登记证、缴纳社会保险的凭证复印件或代缴协议及缴纳社会保险的凭证复印件。 （5）投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明; 6）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供经审计的财务报告，或银行出具的资信证书复印件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函） 7）湖南省政府采购供应商资格承诺函。 8）投标人资格声明； ... ... |
| 第14.1（3）款 | 特定资格条件应提供的资格审查资料 | 特定资格证明材料: 1、包1、包2、包3、包4、包5：投标人具有省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质证书》乙级及以上资质(须在有效期内，资质类别为“涉密档案数字化加工”）； 2、/ ... ... |
| 第16.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为无效投标。 |
| 第17.1款 | 投标保证金 | 本项目是否收取保证金：否（不收取保证金的项目需提供免交投标保证金承诺书） 收取保证金： 包01为0元;包02为0元;包03为0元;包04为0元;包05为0元 投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。 未按照招标文件要求提交投标保证金和免交投标保证金承诺书的，将视为无效投标。 |
| 第18.1款 | 分包 | 分包要求:不允许分包 |
| 四、投标 |  |  |
| 第20.2款 | 投标截止时间（开标时间） | 详见第一章【投标邀请】 |
| 五、开标、资格审查和评标 |  |  |
| 第23.2.3款 | 解密电子投标文件时限及方式 | 投标人使用CA数字证书在投标截止时间起30分钟内完成投标文件的解密，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件。开标继续进行。（如因特殊情况按第二章第二节35条处理） |
| 六、中标信息公布 |  |  |
| 第27.2款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 | 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 注：（1）档案数字化加工与监理项目5个包分为两组进行招标，包1、包2为第一组，包3、包4、包5为第二组。评标的顺序按照包号从小到大进行：第一组为包1、包2；第二组为包3、包4、包5。（2）投标人可同时选择同一组内的包进行投标，但只能中标一个包。确定为包1中标对象的，不再参与包2的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包3中标对象的，不再参与包4、包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包4中标对象的，不再参与包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）。 |
| 第28.3款 | 接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址 | 联系部门：湖南省档案馆 联系电话：0731-81126550 通讯地址：长沙市韶山北路1号 招标代理机构：永明项目管理有限公司 地 址：湖南湘江新区东方红街道旺龙路136号万为科技产业园2号栋16层1602-01单元 联系人：汪瑞芳、王文革 电 话：0731-89922175 投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第30.1款 | 履约担保 | ☑需要。中标后需向采购人缴纳合同金额5%履约担保金。履约保证金退还方式、时间和不予退还情形详见第五章采购需求 □不需要 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第34.1款 | 招标代理服务费 | 中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构缴纳不超过第一章【投标邀请】中规定的“代理服务收费最高限价”招标代理服务费。 |
| 第35.1款 | 其他规定 | 1.网络传输递交：本项目为不见面开标。投标人应在开标时间（递交投标文件截止时间）前将电子投标文件网络传输递交至湖南省公共资源交易服务平台并完成在线签到，逾期通过网络传输递交至湖南省公共资源交易服务平台的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。 2.开标结束后资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别，甄别确认截止时间为：开标时间（投标截止时间）。 （1）信用信息查询的查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 （2）不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。 （3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人及采购代理机构经办人将查询网页截图、打印、签字，作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人及采购代理机构查询结果为准。采购人及采购代理机构查询之后，指定网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查依据。投标人自行提供的与指定网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。 3.本项目招标代理服务费由采购人支付，招标文件中如有与本条款不一致的内容，以本条款为准。 4.本项目有演示环节，本项目的演示资料须同投标文件一并上传。（1）演示资料上传具体步骤如下：该功能布置在投标文件制作环节的点击“生成标书”—弹出对话框，有演示资料附件上传则点“确定”进入浏览文件对话框继续，若无演示资料附件上传则点“取消”，再接“完成”；上传“演示资料附件”的相关要求见（2）、（3）点； （2）视频文件格式须采用MP4，否则上传不了，相应能完成Windows Media Player的播放； （3）文档容量在200M以内。 5.投标人确定为第一中标候选人后，需提供纸质投标文件两份送至采购代理机构存档（纸质投标文件内容与电子投标文件一致，如出现不一致时以电子投标文件为准）。 6.特别说明：本项目于2025年7月29日组织专家对采购需求进行了论证；于2025年8月18日和8月25日分别进行了两次对招标文件的专家论证。上网的招标文件是经专家论证和采购人确认后的版本。 |

## 第二节 投标须知

### 一、总则

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章第一节“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

1.2【投标须知前附表】规定采购项目专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标无效。

2. 定义

2.1采购人系依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人名称、联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构系接受委托、代理采购项目、依法成立中介代理机构。本项目采购代理机构的名称、地址、联系方法见【投标须知前附表】。

2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.5电子招标投标：是指电子招标投标参与各方（采购人、采购代理机构、供应商、评审专家）按照相关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用CA数字证书（含电子签章、签名）在电子招标投标交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

3. 投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】规定的投标人资格条件。

3.2【投标须知前附表】规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5．组织现场考察或者召开答疑会

5.1采购人、采购代理机构可以在【投标须知前附表】规定的招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

5.2获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

5.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

5.4采购人、采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

6. 招标文件的构成

6.1 招标文件共七章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 资格审查

第四章 评标方法及标准

第五章 采购需求

第六章 政府采购合同

第七章 投标文件的组成

6.2采购人、采购代理机构在提交投标文件截止时间前对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7．偏离与实质性响应

7.1投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

7.4投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和幅度应当符合【投标须知前附表】的规定，否则投标无效。

8. 询问

8.1潜在投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

9. 招标文件的澄清或者修改

9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在【投标须知前附表】规定的招标公告指定媒体上发布澄清或者修改公告。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交投标文件截止时间15日前，以数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

9.3招标文件的提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，可以顺延提供期限，并在指定媒体上发布修改公告。

9.4 通过交易平台下载招标文件的，请获取招标文件的潜在投标人及时关注招标公告指定媒体发布的澄清或者修改公告，采购人、采购代理机构不再书面通知。

### 三、投标文件

10. 投标语言

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

11. 计量单位

11.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 投标文件的组成

12.1投标文件由如下内容组成：

第一部分  资格证明文件

一、资格证明文件封面

二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

附件1 授权委托书

1-1 法定代表人身份证明

附件2 投标人基本情况

附件3 投标人资格声明

附件4 联合体协议

附件5投标保证金

第二部分  商务文件

四、商务文件封面

五、投标函

六、开标一览表

七、分项报价明细表

八、商务要求响应

九、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

十一、商务偏离表

十二、享受政府采购政策优惠的证明材料包含：

12-1中小企业声明函

12-2残疾人福利性单位声明函

12-3、监狱企业证明材料

12-4附表：本项目所投节能或环境标志产品

12-5附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

第三部分  技术部分

十三、技术文件封面

十四、货物说明一览表

十五、技术采购需求响应（一、二）

十六、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

十七、技术偏离表

十八、供应商需提供的其他资料

十九 、代理服务费承诺书

12.2 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13. 投标报价

13.1投标人应以招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按第七章“投标文件的组成”的有关规定进行报价。投标人的报价应包括为完成本项目所要求的全部内容可能发生的全部费用和税费、规费、保险费（如果有）等，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

13.2投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则其投标无效。采购项目预算、最高限价见【投标须知前附表】。

13.3 投标人应在分项报价明细表中对每项内容给予详细分项报价。

13.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，其投标无效。

13.5投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”“享受政府采购政策优惠的证明资料”等相关内容。

13.6投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

13.7投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。（接受备选方案时除外。）

13.8投标报价的其他要求见【投标须知前附表】。

14. 投标人的资格证明文件

14.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标人应按下列规定提供资格证明文件。

（1）法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明：投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。

（2）投标人资格声明(格式)

（3）符合特定资格条件证明材料复印件或者情况说明原件。具体要求见【投标须知前附表】。

14.2投标人以联合体形式投标的，除应提交联合协议(格式)外，参加联合体的各方均应提交上款资格证明材料。

14.3投标人的资格证明文件均应为有效文件并加盖投标人电子章，并按招标文件规定签章。

15. 投标服务及货物符合招标文件规定的证明文件

15.1投标人应当提交其拟供的合同项下服务及其货物符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2上述证明文件可以是文字资料、图表、数据、证书等资料。

15.3招标文件第五章“采购需求”要求的其它文件。

16. 投标有效期

16.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于【投标须知前附表】中载明的投标有效期。投标有效期不满足要求的，其投标无效。

16.2投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标人应承担招标文件和法律规定的责任。

17. 投标保证金

17.1招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标人应按【投标须知前附表】规定，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。

17.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

17.3.1投标保证金的退还按政府采购相关规定办理：

17.3.2投标保证金退还情况查询，请登录“湖南省公共资源交易中心”门户网站，网址： https://ggzy.hunan.gov.cn/,点击首页左侧“投标保证金退还情况查询”图标进入查询界面。

17.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

18.分包

18.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

18.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标无效。

19. 电子投标投标文件的制作和签署

19.1电子投标文件编制、制作需要在湖南省公共资源交易政府采购电子化平台上下载“投标文件制作工具软件下载”软件。

19.2投标人应按照电子招标文件格式及投标工具编制投标文件，否则，由于投标人的编制、格式、上传位置等失误所导致的后果和责任由投标人自行承担。

19.3投标人应注意压缩电子文件，上传的有关扫描件的大小和清晰度、格式等应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的扫描件复印件，无法阅读、识别和判断的，所导致后果均由投标人自行承担。

19.5投标人应按招标文件规定使用湖南省公共资源交易平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行签章。

19.6电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，所导致后果由投标人自行承担。

### 四、投标

20. 电子投标文件的加密和提交

20.1投标人应按照招标文件和交易平台的要求编制数据电文形式的投标文件并通过数字证书进行加密后，在招标文件【投标须知前附表】规定的开标时间前将电子投标文件上传到交易平台的对应项目。未按要求加密或逾期上传提交的投标文件，交易平台将无法接受, 采购代理机构不予受理。

20.2采购代理机构不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。

20.3如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新提交文件或与系统技术支持联系。由于投标人对电子投标操作不熟悉或自身电脑、网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传提交投标文件的，所导致后果由投标人自行承担。

21.电子投标文件的修改和撤回

21.1投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。

21.2采购人、采购代理机构发布了修改、澄清文件的，投标人应按照修改、澄清后的招标文件要求重新编制投标文件并上传至交易平台。

22. 串通投标行为

22.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互签章；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

23. 开标

23.1投标人可通过网上开标系统参加开标会；

23.2开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；

23.2.1投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

23.2.2开标时间，由采购代理机构在线上公布上传文件的投标人信息；

23.2.3投标人根据发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标文件的CA数字证书进行投标文件解密。投标文件在规定解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

23.2.4唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

23.2.5开标结果系统自动默认，投标人代表对开标过程和公布信息有疑义，以及认为代理机构或相关工作人员有《政府采购法实施条例》第九条第一款需要回避的情形的，应当提出询问或者申请回避。

23.2.6采购人或采购代理机构对投人代表当场提出的询问或者回避申请，按《政府采购法实施条例》有规定及时处理。

23.7开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

（1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；

（2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；

（3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；

（4）解密时间超过规定时限的；

（5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

23.4如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购代理机构酌情延长解密时间。

24. 资格审查

24.1开标结束后，采购人、采购代理机构依法按照第三章“资格审查”规定组织资格审查。

24.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。资格审查不合格投标人不进入评标；经资格审查合格投标人少于3家的，不得评标。

25. 评标委员会

25.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

25.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

26. 评标

26.1评标委员会按照第四章“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

27. 中标通知书与中标信息公布

27.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

27.3采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，在招标公告指定媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标公告期限为１个工作日。

27.4在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

### 七、询问与质疑

28. 投标人询问及质疑

28.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

28.2投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》(湘财购〔2019〕20号)规定，以纸质书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.3投标人提出质疑的，应按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定制作、签署、送达。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。

28.4采购人、采购代理机构按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定进行质疑答复。

28.5投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按照《湖南省财政厅关于印发＜政府采购质疑答复和投诉处理操作规程＞的通知》规定向采购人同级财政部门提出投诉。

### 八、合同签订

29. 签订合同

29.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

29.2招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

29.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

29.4中标合同将在招标公告指定媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30. 履约担保

30.1招标文件要求中标人向采购人提交履约担保的，中标人应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

30.2中标人没有按照本章第30.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标。

31. 政府采购合同履行中数量的变更

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务或货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 九、政府采购政策

32. 政府采购政策

32.1优先采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣或者加分；

32.2强制采购：

（1）纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注符号产品），投标人投标产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。

32.3价格评审优惠：

32.3价格评审优惠：

32.3.1.1在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

32.3.1.2依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。

32.3.1.3在服务采购项目中有货物采购时按承接的服务企业享受中小企业政策优惠。

32.3.1.4招标文件允许联合体投标或分包的①以联合体参加政府采购活动的，联合体均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；②对于联合体或者大中型分包意向协议约定小微企业的合同占到合同总金额30%以上。投标价格按招标文件第四章第一节有关规定给予一定比例的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受扣除优惠政策。

32.3.1.5价格扣除比列或者价格分加分比列对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

32.4政府采购政策交叉与叠加

（1）投标产品取得两个及以上优先采购产品认证的，评审时只有其中一项产品能享受优先采购优惠（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据。

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“环境标志产品”中的一项优先采购优惠累加计算。

32.5投标人符合本章第32.1款、第32.2款、第32.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）节能产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。

（2）中小企业：按财政部、工信部联合印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)规定，投标人提供《中小企业声明函》（格式附后），允许分包或联合体投标的还需提供分包协议或联合体协议。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

32.7投标人有融资、担保需求的，可登陆中国湖南政府采购网查询相关银行、担保机构业务。

### 十、其他规定

33. 招标不足三家处理

33.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

33.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

34. 招标代理服务费

34.1招标代理服务费由中标人支付的，投标人应按【投标须知前附表】规定向采购代理机构交纳招标代理服务费，并在投标文件中提供中标服务费承诺书。

35.电子招投标的应急措施

35.1电子开标、评标如出现下列情形，导致系统短时间内无法恢复正常运行，影响到招投标活动无法继续开展时，按交易中心应急预案措施执行：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）网络故障，无法访问或无法使用系统；

（6）电力中断等其他特殊情况。

35.2出现上述情况之一时，经交易中心确认：采购人或采购代理机构可选择采取如下措施，投标人不得对此持有异议。

（1）酌情延长投标文件文件解密时间，以保障招投标活动的继续实施；

（2）项目作延期开标，待系统恢复后再进行开标活动；

（3）对已在评标的项目，评标委员会酌情延期进行评审，待系统恢复后再进行评审工作。

36.招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 资格审查

- 1．资格审查主体

1.1资格审查主体：采购人、采购代理机构负责资格审查。

- 2．资格审查

2.1资格审查依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金、投标报价等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.2在资格审查时，投标人存在下列情况之一的，资格审查不合格，其投标无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合招标文件要求的；

（2）联合体投标未提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）投标文件的资格证明文件未按照招标文件要求进行电子签名、盖章的；

（4）未按要求提交投标保证金或未按要求提供免交投标保证金承诺书的；

（5）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1、采购人或采购代理机构在开标结束后资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别。 	2.3.2、查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn)

2.3.3不良信用记录是指：投标人在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。投标人有上述不良信用记录的，其投标无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

2.3.4联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.3.5信用信息查询记录和证据留存具体方式：投标人不良信用记录以采购人、采购代理机构查询结果为准。查询结果与其他采购文件一并保存。

- 3．资格审查结果

3.1未通过资格审查的投标人，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2资格审查结束后，采购人、采购代理机构应将资格审查结果告知评标委员会。

- 第四章 评标方法及标准（综合评分法）

## 第一节 评标方法及标准前附表

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1.3款 | 评标方法 |  | 综合评分法 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 |  | 见本章第四节第2.1款 |
| 第5.2项 | 相同品牌产品评审得分相同的规定 |  | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定）详见本章第二节第6.1款 □随机抽取方式确定。 |
| 第5.3（1）项 | 价格评审优惠 |  | 本项目中小企业划分标准所属行业（十二）软件和信息技术服务业 （一）农、林、牧、渔业 （二）工业 （三）建筑业 （四）批发业 （五）零售业 （六）交通运输业 （七）仓储业 （八）邮政业 （九）住宿业 （十）餐饮业 （十一）信息传输业 （十二）软件和信息技术服务业 （十三）房地产开发经营 （十四）物业管理 （十五）租赁和商务服务业 （十六）其他未列明行业 |
|  | 价格评审优惠 | 中小企业优惠政策 | ①小微企业价格给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 ②给予联合体或允许分包4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为/％。价格扣除是指接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小型企业分包，且联合体协议或分包协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予价格扣除。 注：投标文件必须按招标文件提供中小企业声明函等材料，享受分包价格扣除的，还需提供分包协议否则评审时不予以考虑）。 |
|  |  | 监狱企业、残疾人福利性单位 | 投标人如提供监狱企业、残疾人福利性单位或生产的产品，投标文件必须按招标文件要求提供“享受政府采购政策优惠的证明材料”，否则评审时不予以考虑。 监狱企业、残疾人福利性单位或生产的产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分10%。 |
| 第5.3（2）项 | 优先采购 |  | ①非强制采购节能产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“节能产品”品目清单提供品目清单中该产品所在页复印件或相应证书； ②环境标志产品:对于技术和价格分，应分别给予4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术4%、价格4%。投标人须如实填写并提供“环境标志产品”政府采购品目清单并提供品目清单中该产品所在页复印件或相应证书； |
| 第5.3（3）项 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 |  | 1、投标人投标产品同时具备政府采购优先采购节能产品、环境标志，投标人可选择其一，也可均填报。对三者均填报的，评标委员会评审时，三者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 2、扶持中小企业发展的优惠政策可以叠加享受。 3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。 |
| 第6.1款 | 中标候选人并列的确定中标人的方式 |  | 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 注：（1）档案数字化加工与监理项目5个包分为两组进行招标，包1、包2为第一组，包3、包4、包5为第二组。评标的顺序按照包号从小到大进行：第一组为包1、包2；第二组为包3、包4、包5。（2）投标人可同时选择同一组内的包进行投标，但只能中标一个包。确定为包1中标对象的，不再参与包2的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包3中标对象的，不再参与包4、包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包4中标对象的，不再参与包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）。 |
| 第10款 | 无效投标的规定 |  | 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效投标处理： （1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。 |
|  | 废标的规定 |  | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |

- 第二节 评标方法及标准

- 1．评标方法

1.1综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2本采购项目评标方法见本章第一节“评标规范前附表”（以下简称【评标方法及标准前附表】）。

- 2．评标程序

2.1评标程序分为投标文件符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人。

- 3．投标文件的符合性审查

3.1资格审查结束后，评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的符合性审查”规定进行投标文件符合性。

3.2符合性审查合格投标人少于3家的，应予废标。

- 4．投标文件的澄清

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以数据电文形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件的投标报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表电子签名或者加盖单位电子章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表电子签名，并按评标委员会的通知要求递交至交易平台。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.5有效的澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为投标无效处理。

- 5．投标文件的比较与评价

5.1评标委员会依法按照本章第三节“投标文件的比较与评价”规定，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较和评价。

5.2政府采购政策：

（1）价格评审优惠：按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予一定的价格折扣。

（2）优先采购：评审时按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定给予价格折扣或者加分。

（3）计算方法: 多处获得政府采购政策优惠的计算方法按【评标方法及标准前附表】及第二章“投标须知”的相关规定计算。

- 6．推荐中标候选人

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按【评标方法及标准前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 7．复核

7.1汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

7.2汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

- 8．编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员电子签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本节7.2情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

- 9．停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 10.无效投标和废标

10.1按【评标方法及标准前附表】

- 11．重新组建评标委员会进行评标

11.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有政府采购法实施条例第七十五条规定的违法行为的。

11.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

- 第三节 投标文件的符合性审查

1.符合性审查

1.1评标委员会应对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.2未通过符合性审查的投标人，其投标将被认定为投标无效，不能进入下一阶段评审。通过符合性审查的投标人数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价。

2.投标无效

2.1投标人存在下列情况之一的，符合性审查不合格，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求进行电子签名、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招标文件规定的偏离范围和幅度；

（3）投标有效期不足的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）不符合本节第1.1款规定符合性审查标准的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

2.2在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

- 第四节 投标文件的比较与评价

1. 综合评分法

1.1评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第一章投标人的资格要求。本采购项目的评标因素和标准见本章本节附页1“评标方法及标准表”。

1.2未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

2. 投标报价的算术修正及政府采购政策调整

2.1如果有算术错误，投标报价将按本章第二节第4.2款、第4.3款规定进行算术修正。

2.2需落实政府采购政策（价格评审优惠）的，按第二章“投标须知”及本章第二节第5.3（1）项的相关规定进行价格调整。

2.3按本章本节第2.1款、第2.2款规定，以修正或调整后的价格确定投标人的投标报价和评标基准价，用于投标报价评价。

3. 投标报价评价

3.1投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价修正或调整／投标报价修正或调整） × 报价权重分

4.技术、商务等评分项响应评价及政府采购政策加分

4.1技术、商务等评分项响应评分。按本章本节附页1“评标方法及标准表”规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

4.2需落实政府采购政策（优先采购）的，按第二章、本章第二节第5.3（2）项以及本节附页1“评标方法及标准表”的相关规定进行技术、价格、商务项得分(加分)计算。

5.评标总得分

5.1评标总得分为投标报价、技术、商务等评分项得分(含优先采购政策加分)之和。

评标总得分＝A投标报价得分＋A技术项得分＋A商务项得分＋A优先采购加分

5.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.3评标时，评标委员会成员应当独立对满足招标文件全部实质性要求投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。每个投标人的最终得分为所有评标委员会成员评分的算术平均值。

6.中标候选人的推荐方法

6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

6.2得分且投标报价相同的并列，按本章第二节规定确定中标候选人。

- 附页1 评标方法及标准表

评标方法及标准

| 综合评分法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  | 包1：纸质档案数字化加工 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  |  | 0.5 |
| 商务部分 |  |  |  | 0.4 |
| 价格部分 |  |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |  |
| 技术部分 (F1) | 对招标文件技术要求响应程度 | 14 | 以招标文件“技术要求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计14分； 一般技术条款（非“★”条款）技术参数不详、技术参数不清、缺漏项的、有负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 项目技术实施方案 | 10 | 投标人应提供本项目技术实施方案（包括但不限于）： ①档案出入库与管理；②档案数字化前处理；③目录数据库建立；④档案扫描；⑤图像处理；⑥目录著录；⑦数据挂接；⑧数字化成果质检与提交验收；⑨数据备份与移交；⑩档案整理装订。 本评审因素分为10个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目安全措施 | 7 | 投标人应提供本项目安全措施（包括但不限于）： ①人员管理方案；②档案实体安全管理；③数字化场地安全措施；④设备安全管理；⑤数据安全管理；⑥消防安全措施；⑦安全应急处置预案。 本评审因素分为7个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计7分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目质量控制方案和保障措施 | 10 | 投标人应提供本项目质量控制方案（包括但不限于）： ①项目实施计划；②项目质量标准；③项目流程管控；④项目质量管理；⑤进度控制方案。 本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目加工配套设备 | 24 | 投标人拟针对本项目配备如下设备： 1.配备支持A4及以上幅面、300DPI及以上分辨率、彩色扫描，且扫描速度不低于8秒/页的平板扫描设备，每配备1台，计1分，最多计12分； 2.配备具有不拆卷书籍扫描功能的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分； 3.配备支持A3幅面及以上纸张扫描的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分。 备注：以上设备不重复计分；提供设备的技术参数、实物图像、购置发票（或租赁合同）等相关证明材料彩色扫描件并加盖投标人单位公章，无法证明相关功能或配置不详的计0分。 |  |
|  | 技术体系及平台 | 35 | 投标人拟针对本项目配备的档案数字化加工软件具有下列功能： ①档案数字化流程监管；②档案元数据采集；③档案图像处理；④PDF资源生成；⑤目录著录；⑥数据挂接；⑦数字化成果质检。 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称一致的，每具备一项功能计5分； 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称不一致的，每具备一项功能计2分； 提供相关功能的使用界面彩色截图的，未提供计算机软件产品著作权证书的，每具备一项功能计1分； 本项最多计35分。 备注：①以上软件和功能名称不需要完全一致，但须体现具有同等功能；同一个软件著作权证书可以具备多种功能，也可以每个功能对应一个软件著作权证书；②提供著作权证书的须提供彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，提供不全的按未提供计分。③投标人须提供软件和功能与实际相符的承诺函（格式自拟），法定代表人签字并加盖投标人单位公章，未提供承诺函的本项不计分。 |  |
| 商务部分 (F2) | 企业综合实力 | 12 | 投标人具有：质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个计4分，最多计12分。 备注：提供以上有效期内证书（认证范围：档案数字化相关）彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
|  | 项目管理实力 | 47 | 1.拟任项目负责人（1人，最多计9分）： 具有人社部门颁发的档案专业高级（正副研究馆员）职称的计6分，具有档案专业中级（馆员）职称的计3分，最多计6分； 近五年（2020年8月1日至今）具有担任档案数字化加工项目负责人类似业绩的，每履职一个完整项目周期计1分，最多计3分。 2.拟任项目安全值班员（1人，最多计4分）： 具有人社部门颁发的档案专业初级及以上（助理馆员，馆员，正副研究馆员）职称的，计2分； 具有人社部门颁发的计算机类初级及以上技术职称的，计1分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），计1分。 3.拟任项目技术负责人（4人，最多计14分）： 具有人社部门颁发的档案专业中级（馆员）及以上职称的每人计3分，档案专业初级（助理馆员）职称的每人计1分，最多计6分； 具有人社部门颁发的计算机类中级及以上技术职称的每人计2分，计算机类初级技术职称的每人计1分，最多计4分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计1分，最多计4分。 4.拟任项目成员（20人，最多计20分）： 具有档案主管部门（包含协会或学会）颁发的档案人员岗位培训合格证书或上岗资格证书的，每个计1分，最多计10分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计0.5分，最多计10分。 备注： ①以上1-4项的人员不重复计分，其中每一项内参与计分的人数不得超过括号中标注的人数，超出标注数量的部分不参与计分； ②提供相应证件扫描件与至本项目投标截止日前三个月中任意一个月的社保证明，并加盖投标人单位公章；类似业绩需提供合同扫描件（合同中需体现人员名字），或提供加盖业主公章的证明材料（证明材料中需有体现人员名字和身份证号的名单）。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。未按以上要求提供或提供不全的不计分。 |  |
|  | 类似业绩 | 25 | 投标人近三年（2022年8月1日至今）已完成的档案数字化加工类似业绩，每提供一个计5分，最多计25分。 备注：提供合同、项目验收单彩色扫描件，并加盖投标人单位公章，否则不计分。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。 |  |
|  | 售后服务 | 16 | 1.投标人提供以下售后服务（包括但不限于）： ①售后服务方案；②专业服务团队；③响应时间；④质量整改方案。 本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计8分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 2.投标人提供以下增值服务（包括但不限于）： ①承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构的，计2分；②承诺愿意延长质保期并提供增值服务，提供质量整改或修缮工作直至达到履约验收标准为止，并不收取费用，每承诺延长1年质保期的，计2分，最多计6分。 本项最多计8分。 备注：需提供书面承诺函（格式自拟），并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
| 价格部分 (F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |

| 综合评分法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  | 包2：纸质档案数字化加工 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  |  | 0.5 |
| 商务部分 |  |  |  | 0.4 |
| 价格部分 |  |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |  |
| 技术部分 (F1) | 对招标文件技术要求响应程度 | 14 | 以招标文件“技术要求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计14分； 一般技术条款（非“★”条款）技术参数不详、技术参数不清、缺漏项的、有负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 项目技术实施方案 | 10 | 投标人应提供本项目技术实施方案（包括但不限于）： ①档案出入库与管理；②档案数字化前处理；③目录数据库建立；④档案扫描；⑤图像处理；⑥目录著录；⑦数据挂接；⑧数字化成果质检与提交验收；⑨数据备份与移交；⑩档案整理装订。 本评审因素分为10个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目安全措施 | 7 | 投标人应提供本项目安全措施（包括但不限于）： ①人员管理方案；②档案实体安全管理；③数字化场地安全措施；④设备安全管理；⑤数据安全管理；⑥消防安全措施；⑦安全应急处置预案。 本评审因素分为7个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计7分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目质量控制方案和保障措施 | 10 | 投标人应提供本项目质量控制方案（包括但不限于）： ①项目实施计划；②项目质量标准；③项目流程管控；④项目质量管理；⑤进度控制方案。 本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目加工配套设备 | 24 | 投标人拟针对本项目配备如下设备： 1.配备支持A4及以上幅面、300DPI及以上分辨率、彩色扫描，且扫描速度不低于8秒/页的平板扫描设备，每配备1台，计1分，最多计12分； 2.配备具有不拆卷书籍扫描功能的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分； 3.配备支持A3幅面及以上纸张扫描的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分。 备注：以上设备不重复计分；提供设备的技术参数、实物图像、购置发票（或租赁合同）等相关证明材料彩色扫描件并加盖投标人单位公章，无法证明相关功能或配置不详的计0分。 |  |
|  | 技术体系及平台 | 35 | 投标人拟针对本项目配备的档案数字化加工软件具有下列功能： ①档案数字化流程监管；②档案元数据采集；③档案图像处理；④PDF资源生成；⑤目录著录；⑥数据挂接；⑦数字化成果质检。 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称一致的，每具备一项功能计5分； 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称不一致的，每具备一项功能计2分； 提供相关功能的使用界面彩色截图的，未提供计算机软件产品著作权证书的，每具备一项功能计1分； 本项最多计35分。 备注：①以上软件和功能名称不需要完全一致，但须体现具有同等功能；同一个软件著作权证书可以具备多种功能，也可以每个功能对应一个软件著作权证书；②提供著作权证书的须提供彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，提供不全的按未提供计分。③投标人须提供软件和功能与实际相符的承诺函（格式自拟），法定代表人签字并加盖投标人单位公章，未提供承诺函的本项不计分。 |  |
| 商务部分 (F2) | 企业综合实力 | 12 | 投标人具有：质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个计4分，最多计12分。 备注：提供以上有效期内证书（认证范围：档案数字化相关）彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
|  | 项目管理实力 | 47 | 1.拟任项目负责人（1人，最多计9分）： 具有人社部门颁发的档案专业高级（正副研究馆员）职称的计6分，具有档案专业中级（馆员）职称的计3分，最多计6分； 近五年（2020年8月1日至今）具有担任档案数字化加工项目负责人类似业绩的，每履职一个完整项目周期计1分，最多计3分。 2.拟任项目安全值班员（1人，最多计4分）： 具有人社部门颁发的档案专业初级及以上（助理馆员，馆员，正副研究馆员）职称的，计2分； 具有人社部门颁发的计算机类初级及以上技术职称的，计1分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），计1分。 3.拟任项目技术负责人（4人，最多计14分）： 具有人社部门颁发的档案专业中级（馆员）及以上职称的每人计3分，档案专业初级（助理馆员）职称的每人计1分，最多计6分； 具有人社部门颁发的计算机类中级及以上技术职称的每人计2分，计算机类初级技术职称的每人计1分，最多计4分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计1分，最多计4分。 4.拟任项目成员（20人，最多计20分）： 具有档案主管部门（包含协会或学会）颁发的档案人员岗位培训合格证书或上岗资格证书的，每个计1分，最多计10分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计0.5分，最多计10分。 备注： ①以上1-4项的人员不重复计分，其中每一项内参与计分的人数不得超过括号中标注的人数，超出标注数量的部分不参与计分； ②提供相应证件扫描件与至本项目投标截止日前三个月中任意一个月的社保证明，并加盖投标人单位公章；类似业绩需提供合同扫描件（合同中需体现人员名字），或提供加盖业主公章的证明材料（证明材料中需有体现人员名字和身份证号的名单）。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。未按以上要求提供或提供不全的不计分。 |  |
|  | 类似业绩 | 25 | 投标人近三年（2022年8月1日至今）已完成的档案数字化加工类似业绩，每提供一个计5分，最多计25分。 备注：提供合同、项目验收单彩色扫描件，并加盖投标人单位公章，否则不计分。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。 |  |
|  | 售后服务 | 16 | 1.投标人提供以下售后服务（包括但不限于）： ①售后服务方案；②专业服务团队；③响应时间；④质量整改方案。 本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计8分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 2.投标人提供以下增值服务（包括但不限于）： ①承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构的，计2分；②承诺愿意延长质保期并提供增值服务，提供质量整改或修缮工作直至达到履约验收标准为止，并不收取费用，每承诺延长1年质保期的，计2分，最多计6分。 本项最多计8分。 备注：需提供书面承诺函（格式自拟），并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
| 价格部分 (F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |

| 综合评分法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  | 包3：纸质档案数字化加工 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  |  | 0.5 |
| 商务部分 |  |  |  | 0.4 |
| 价格部分 |  |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |  |
| 技术部分 (F1) | 对招标文件技术要求响应程度 | 14 | 以招标文件“技术要求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计14分； 一般技术条款（非“★”条款）技术参数不详、技术参数不清、缺漏项的、有负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 项目技术实施方案 | 10 | 投标人应提供本项目技术实施方案（包括但不限于）： ①档案出入库与管理；②档案数字化前处理；③目录数据库建立；④档案扫描；⑤图像处理；⑥目录著录；⑦数据挂接；⑧数字化成果质检与提交验收；⑨数据备份与移交；⑩档案整理装订。 本评审因素分为10个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目安全措施 | 7 | 投标人应提供本项目安全措施（包括但不限于）： ①人员管理方案；②档案实体安全管理；③数字化场地安全措施；④设备安全管理；⑤数据安全管理；⑥消防安全措施；⑦安全应急处置预案。 本评审因素分为7个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计7分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目质量控制方案和保障措施 | 10 | 投标人应提供本项目质量控制方案（包括但不限于）： ①项目实施计划；②项目质量标准；③项目流程管控；④项目质量管理；⑤进度控制方案。 本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目加工配套设备 | 24 | 投标人拟针对本项目配备如下设备： 1.配备支持A4及以上幅面、300DPI及以上分辨率、彩色扫描，且扫描速度不低于8秒/页的平板扫描设备，每配备1台，计1分，最多计12分； 2.配备具有不拆卷书籍扫描功能的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分； 3.配备支持A3幅面及以上纸张扫描的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分。 备注：以上设备不重复计分；提供设备的技术参数、实物图像、购置发票（或租赁合同）等相关证明材料彩色扫描件并加盖投标人单位公章，无法证明相关功能或配置不详的计0分。 |  |
|  | 技术体系及平台 | 35 | 投标人拟针对本项目配备的档案数字化加工软件具有下列功能： ①档案数字化流程监管；②档案元数据采集；③档案图像处理；④PDF资源生成；⑤目录著录；⑥数据挂接；⑦数字化成果质检。 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称一致的，每具备一项功能计5分； 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称不一致的，每具备一项功能计2分； 提供相关功能的使用界面彩色截图的，未提供计算机软件产品著作权证书的，每具备一项功能计1分； 本项最多计35分。 备注：①以上软件和功能名称不需要完全一致，但须体现具有同等功能；同一个软件著作权证书可以具备多种功能，也可以每个功能对应一个软件著作权证书；②提供著作权证书的须提供彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，提供不全的按未提供计分。③投标人须提供软件和功能与实际相符的承诺函（格式自拟），法定代表人签字并加盖投标人单位公章，未提供承诺函的本项不计分。 |  |
| 商务部分 (F2) | 企业综合实力 | 12 | 投标人具有：质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个计4分，最多计12分。 备注：提供以上有效期内证书（认证范围：档案数字化相关）彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
|  | 项目管理实力 | 47 | 1.拟任项目负责人（1人，最多计9分）： 具有人社部门颁发的档案专业高级（正副研究馆员）职称的计6分，具有档案专业中级（馆员）职称的计3分，最多计6分； 近五年（2020年8月1日至今）具有担任档案数字化加工项目负责人类似业绩的，每履职一个完整项目周期计1分，最多计3分。 2.拟任项目安全值班员（1人，最多计4分）： 具有人社部门颁发的档案专业初级及以上（助理馆员，馆员，正副研究馆员）职称的，计2分； 具有人社部门颁发的计算机类初级及以上技术职称的，计1分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），计1分。 3.拟任项目技术负责人（4人，最多计14分）： 具有人社部门颁发的档案专业中级（馆员）及以上职称的每人计3分，档案专业初级（助理馆员）职称的每人计1分，最多计6分； 具有人社部门颁发的计算机类中级及以上技术职称的每人计2分，计算机类初级技术职称的每人计1分，最多计4分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计1分，最多计4分。 4.拟任项目成员（20人，最多计20分）： 具有档案主管部门（包含协会或学会）颁发的档案人员岗位培训合格证书或上岗资格证书的，每个计1分，最多计10分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计0.5分，最多计10分。 备注： ①以上1-4项的人员不重复计分，其中每一项内参与计分的人数不得超过括号中标注的人数，超出标注数量的部分不参与计分； ②提供相应证件扫描件与至本项目投标截止日前三个月中任意一个月的社保证明，并加盖投标人单位公章；类似业绩需提供合同扫描件（合同中需体现人员名字），或提供加盖业主公章的证明材料（证明材料中需有体现人员名字和身份证号的名单）。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。未按以上要求提供或提供不全的不计分。 |  |
|  | 类似业绩 | 25 | 投标人近三年（2022年8月1日至今）已完成的档案数字化加工类似业绩，每提供一个计5分，最多计25分。 备注：提供合同、项目验收单彩色扫描件，并加盖投标人单位公章，否则不计分。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。 |  |
|  | 售后服务 | 16 | 1.投标人提供以下售后服务（包括但不限于）： ①售后服务方案；②专业服务团队；③响应时间；④质量整改方案。 本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计8分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 2.投标人提供以下增值服务（包括但不限于）： ①承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构的，计2分；②承诺愿意延长质保期并提供增值服务，提供质量整改或修缮工作直至达到履约验收标准为止，并不收取费用，每承诺延长1年质保期的，计2分，最多计6分。 本项最多计8分。 备注：需提供书面承诺函（格式自拟），并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
| 价格部分 (F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |

| 综合评分法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  | 包4：纸质档案数字化加工 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  |  | 0.5 |
| 商务部分 |  |  |  | 0.4 |
| 价格部分 |  |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |  |
| 技术部分 (F1) | 对招标文件技术要求响应程度 | 14 | 以招标文件“技术要求”为基准，完全满足招标文件技术指标的计14分； 一般技术条款（非“★”条款）技术参数不详、技术参数不清、缺漏项的、有负偏离的每一项扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 项目技术实施方案 | 10 | 投标人应提供本项目技术实施方案（包括但不限于）： ①档案出入库与管理；②档案数字化前处理；③目录数据库建立；④档案扫描；⑤图像处理；⑥目录著录；⑦数据挂接；⑧数字化成果质检与提交验收；⑨数据备份与移交；⑩档案整理装订。 本评审因素分为10个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目安全措施 | 7 | 投标人应提供本项目安全措施（包括但不限于）： ①人员管理方案；②档案实体安全管理；③数字化场地安全措施；④设备安全管理；⑤数据安全管理；⑥消防安全措施；⑦安全应急处置预案。 本评审因素分为7个子项，每一个子项的分值为1分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计7分；其中内容有缺漏项的每项扣1分；子项中每有一处内容有欠合理的扣0.5分，每一子项扣分不超过1分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目质量控制方案和保障措施 | 10 | 投标人应提供本项目质量控制方案（包括但不限于）： ①项目实施计划；②项目质量标准；③项目流程管控；④项目质量管理；⑤进度控制方案。 本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目加工配套设备 | 24 | 投标人拟针对本项目配备如下设备： 1.配备支持A4及以上幅面、300DPI及以上分辨率、彩色扫描，且扫描速度不低于8秒/页的平板扫描设备，每配备1台，计1分，最多计12分； 2.配备具有不拆卷书籍扫描功能的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分； 3.配备支持A3幅面及以上纸张扫描的扫描设备，每配备1台，计3分，最多计6分。 备注：以上设备不重复计分；提供设备的技术参数、实物图像、购置发票（或租赁合同）等相关证明材料彩色扫描件并加盖投标人单位公章，无法证明相关功能或配置不详的计0分。 |  |
|  | 技术体系及平台 | 35 | 投标人拟针对本项目配备的档案数字化加工软件具有下列功能： ①档案数字化流程监管；②档案元数据采集；③档案图像处理；④PDF资源生成；⑤目录著录；⑥数据挂接；⑦数字化成果质检。 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称一致的，每具备一项功能计5分； 提供相关功能的使用界面彩色截图与计算机软件产品著作权证书，著作权人名称与投标人名称不一致的，每具备一项功能计2分； 提供相关功能的使用界面彩色截图的，未提供计算机软件产品著作权证书的，每具备一项功能计1分； 本项最多计35分。 备注：①以上软件和功能名称不需要完全一致，但须体现具有同等功能；同一个软件著作权证书可以具备多种功能，也可以每个功能对应一个软件著作权证书；②提供著作权证书的须提供彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，提供不全的按未提供计分。③投标人须提供软件和功能与实际相符的承诺函（格式自拟），法定代表人签字并加盖投标人单位公章，未提供承诺函的本项不计分。 |  |
| 商务部分 (F2) | 企业综合实力 | 12 | 投标人具有：质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每个计4分，最多计12分。 备注：提供以上有效期内证书（认证范围：档案数字化相关）彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
|  | 项目管理实力 | 47 | 1.拟任项目负责人（1人，最多计9分）： 具有人社部门颁发的档案专业高级（正副研究馆员）职称的计6分，具有档案专业中级（馆员）职称的计3分，最多计6分； 近五年（2020年8月1日至今）具有担任档案数字化加工项目负责人类似业绩的，每履职一个完整项目周期计1分，最多计3分。 2.拟任项目安全值班员（1人，最多计4分）： 具有人社部门颁发的档案专业初级及以上（助理馆员，馆员，正副研究馆员）职称的，计2分； 具有人社部门颁发的计算机类初级及以上技术职称的，计1分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），计1分。 3.拟任项目技术负责人（4人，最多计14分）： 具有人社部门颁发的档案专业中级（馆员）及以上职称的每人计3分，档案专业初级（助理馆员）职称的每人计1分，最多计6分； 具有人社部门颁发的计算机类中级及以上技术职称的每人计2分，计算机类初级技术职称的每人计1分，最多计4分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计1分，最多计4分。 4.拟任项目成员（20人，最多计20分）： 具有档案主管部门（包含协会或学会）颁发的档案人员岗位培训合格证书或上岗资格证书的，每个计1分，最多计10分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计0.5分，最多计10分。 备注： ①以上1-4项的人员不重复计分，其中每一项内参与计分的人数不得超过括号中标注的人数，超出标注数量的部分不参与计分； ②提供相应证件扫描件与至本项目投标截止日前三个月中任意一个月的社保证明，并加盖投标人单位公章；类似业绩需提供合同扫描件（合同中需体现人员名字），或提供加盖业主公章的证明材料（证明材料中需有体现人员名字和身份证号的名单）。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。未按以上要求提供或提供不全的不计分。 |  |
|  | 类似业绩 | 25 | 投标人近三年（2022年8月1日至今）已完成的档案数字化加工类似业绩，每提供一个计5分，最多计25分。 备注：提供合同、项目验收单彩色扫描件，并加盖投标人单位公章，否则不计分。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。 |  |
|  | 售后服务 | 16 | 1.投标人提供以下售后服务（包括但不限于）： ①售后服务方案；②专业服务团队；③响应时间；④质量整改方案。 本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计8分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 2.投标人提供以下增值服务（包括但不限于）： ①承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构的，计2分；②承诺愿意延长质保期并提供增值服务，提供质量整改或修缮工作直至达到履约验收标准为止，并不收取费用，每承诺延长1年质保期的，计2分，最多计6分。 本项最多计8分。 备注：需提供书面承诺函（格式自拟），并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
| 价格部分 (F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |

| 综合评分法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用范围 |  |  |  | 包5：纸质档案数字化监理 |
| 评审因素及权值 |  |  |  |  |
| 评审因素 |  |  |  | 权值范围 |
| 技术部分 |  |  |  | 0.5 |
| 商务部分 |  |  |  | 0.4 |
| 价格部分 |  |  |  | 0.1 |
| 综合评分表 |  |  |  |  |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |  |
| 技术部分 (F1) | 总体方案 | 10 | 投标人应提供项目所需的监理工作方案，方案中应至少包含以下要素： ①监理目标和任务；②监理组织形式；③监理工作流程；④监理工作措施；⑤监理保障措施。 本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计10分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目技术监理工作方案 | 20 | 投标人应提供项目技术监理工作实施方案，方案中应至少包含以下要素： ①档案出入库与管理；②档案数字化前处理；③目录数据库建立；④档案扫描；⑤图像处理；⑥目录著录；⑦数据挂接；⑧数字化成果质检与提交验收；⑨数据备份与移交；⑩档案整理装订； 本评审因素分为10个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计20分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 项目管理监理工作方案 | 30 | 投标人应提供的项目管理监理工作实施方案，方案中应至少包含以下要素： ①项目生产安全（含消防安全、设备及人员安全等）；②项目进度控制；③项目质量监管；④项目日常管理；⑤项目保密安全； 本评审因素分为5个子项，每一个子项的分值为6分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计30分；其中内容有缺漏项的每项扣6分；子项中每有一处内容有欠合理的扣3分，每一子项扣分不超过6分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 |  |
|  | 监理工具演示 | 40 | 投标人拟针对本项目配备的档案数字化质检软件，需提前录制系统演示视频并上传，演示时长控制在5分钟内，主要演示对某份文件进行质检的过程，演示的内容如下： ①通过档号自动关联该文件的目录和数字图像；②自动检验该份文件元数据；③记录工作人员对该文件查看的时间；④统计合格率。 演示内容每具备1项以上功能，并提供计算机软件产品著作权证书且著作权人名称与投标人名称一致的，计10分，最多计40分。 演示内容每具备1项以上功能，并提供计算机软件产品著作权证书且著作权人名称与投标人名称不一致的，计6分，最多计24分。 演示内容每具备1项以上功能，未提供计算机软件产品著作权证书的，计2分，最多计8分。 备注：①以上软件和功能名称不需要完全一致，但须体现具有同等功能；同一个软件著作权证书可以具备多种功能，也可以每个功能对应一个软件著作权证书；②提供的著作权证书须提供彩色扫描件及网址查询截图，并加盖投标人单位公章，提供不全的按未提供计分。③投标人须提供软件和功能与实际相符的承诺函（格式自拟），法定代表人签字并加盖投标人单位公章，未提供承诺函的本项不计分。④未提供演示视频的、视频无法打开或模糊不清的，不计分。 |  |
| 商务部分 (F2) | 综合实力 | 9 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的计3分； 2.投标人具有信息安全管理体系认证证书的计3分； 3.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的计3分； 备注：提供以上有效期内证书彩色扫描件（认证范围：档案数字化相关），并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
|  | 项目管理实力 | 50 | 1.拟任项目负责人（1人，最多计10分）： 具有人社部或工信部颁发的监理工程师证书（专业类别需与本项目采购需求相关），计6分； 近五年（2020年8月1日至今）具有档案数字化加工监理项目类似业绩的，每履职一个完整项目周期计1分，最多计4分。 2.拟任项目高级监理（4人，每包1人，最多计24分）： 具有人社部门颁发的档案专业中级及以上（馆员，正副研究馆员）职称的每人计3分，具有档案专业初级（助理馆员）职称的每人计1分，最多计12分； 具有人社部门颁发的计算机类初级及以上技术职称的，每人计1分，最多计4分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工监理项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计2分，最多计8分。 3.拟任项目安全监理员（1人，最多计8分） 具有人社部门颁发的档案专业初级及以上（助理馆员，馆员，正副研究馆员）职称的，计3分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工监理项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），计5分。 4.拟任项目监理员（4人，每包1人，最多计8分） 具有档案主管部门（包含协会或学会）颁发的档案人员岗位培训合格证书或上岗资格证书的，每个计1分，最多计4分； 近三年（2022年8月1日至今）具有档案数字化加工监理项目类似业绩的（至少履职一个完整项目周期），每人计1分，最多计4分。 备注： ①以上1-4项的人员不重复计分，其中每一项内参与计分的人数不得超过括号中标注的人数，超出标注数量的部分不参与计分； ②提供人员证件扫描件与至本项目投标截止日前三个月中任意一个月的社保证明，并加盖投标人单位公章；类似业绩需提供合同扫描件（合同中需体现人员名字），或提供加盖业主公章的证明材料（证明材料中需有体现人员名字和身份证号的名单）。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。未按以上要求提供或提供不全的不计分。 |  |
|  | 监理业绩 | 25 | 投标人提供自2022年8月1日以来已完成的档案数字化加工或监理项目成功案例，每提供一个计5分，最多计25分。 备注：提供合同、项目验收单彩色扫描件，并加盖投标人单位公章，否则不计分。时间以合同中甲方签字时间为准，如甲方签字时间不明晰或者没有签订时间，该项业绩不予认可。 |  |
|  | 售后服务 | 16 | 1.投标人提供以下售后服务（包括但不限于）： ①售后服务方案；②专业服务团队；③响应时间；④质量整改方案。 本评审因素分为4个子项，每一个子项的分值为2分，方案包含上述内容且无内容缺项及符合项目实际情况、针对性强的计8分；其中内容有缺漏项的每项扣2分；子项中每有一处内容有欠合理的扣1分，每一子项扣分不超过2分，扣完为止。 说明： 内容有缺漏项是指：未在方案中体现或仅按需求或评分办法填写标题或直接复制采购需求未做修改的。 内容有欠合理是指：方案内容与项目需求不一致或没有关联性；涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或招标文件要求不一致；各子项中要求包含的内容部分缺失，工作成效无法达到预期要求，条理不清晰；方案内容与实际实施存在差异性；内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱，内容不充实。 2.投标人提供以下增值服务（包括但不限于）： ①承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构的，计2分；②承诺愿意延长质保期并提供增值服务，提供质量整改或修缮工作直至达到履约验收标准为止，并不收取费用，每承诺延长1年质保期的，计2分，最多计6分。 本项最多计8分。 备注：需提供书面承诺函，并加盖投标人单位公章，否则不计分。 |  |
| 价格部分 (F3) | 投标报价 | 100 | 1、投标报价调整（扶持中小企业发展优惠政策、监狱企业、残疾人福利性单位优惠政策）。本项目的具体扣除比例详见第二章。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  |

# 第五章 采购需求

- 包1、包2、包3、包4：纸质档案数字化加工

- 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 参考数量 （万页） | 单价 （元/页） | 项目预算 （人民币/万元） | 最高限价 （人民币/万元） | 备注 （纸质档案） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸质档案数字化加工 | 2808 | 0.45 | 1263.6 | 1263.6 | 2000年前 |
|  |  | 345.6 | 0.36 | 124.416 | 124.416 | 2000年以后 |
| 2 | 纸质档案数字化加工 | 1248 | 0.45 | 561.6 | 561.6 | 2000年前 |
|  |  | 153.6 | 0.36 | 55.296 | 55.296 | 2000年以后 |
| 3 | 纸质档案数字化加工 | 2184 | 0.45 | 982.8 | 982.8 | 2000年前 |
|  |  | 268.8 | 0.36 | 96.768 | 96.768 | 2000年以后 |
| 4 | 纸质档案数字化加工 | 1560 | 0.45 | 702 | 702 | 2000年前 |
|  |  | 192 | 0.36 | 69.120 | 69.120 | 2000年以后 |

注：

1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）；“页”指A4单面，大幅面按幅面大小折算为A4单面。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 第二节 项目概况

1.加工对象

本项目加工对象为湖南省档案馆馆藏新中国成立后的纸质档案，档案的形成时间一般为新中国成立以后，具体划分为2000年以前和2000年以后（含2000年，下同）两个时间段。本项目加工对象的具体全宗范围，由中标人根据湖南省档案馆纸质档案数字化审批书执行。

- 2.分包情况

项目共分为5个包，分别为2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后纸质档案数字化加工与监理项目包1、包2、包3、包4和包5，其中纸质档案数字化加工4个包为包1、包2、包3、包4。

- 3.预算金额和任务量

项目的预算总金额约为4074.6万元，需完成的纸质档案数字化加工总任务量约为8760万页。本项目纸质档案数字化加工费用为2000年前的0.45元/页、2000年以后的0.36元/页，监理费用为0.025元/页。

包1预算金额约为13880160元，需完成纸质档案数字化加工任务量约为3153.6万页。其中，2000年前的约为2808万页，2000年以后的约为345.6万页；

包2预算金额约为6168960元，需完成纸质档案数字化加工任务量约为1401.6万页。其中，2000年前的约为1248万页，2000年以后的约为153.6万页；

包3预算金额约为10795680元，需完成纸质档案数字化加工任务量约为2452.8万页。其中，2000年前的约为2184万页，2000年以后的约为268.8万页；

包4预算金额约为7711200元，需完成纸质档案数字化加工任务量约为1752万页。其中，2000年前的约为1560万页，2000年以后的约为192万页。

包5预算金额约为2190000元，需完成纸质档案数字化监理任务量约为8760万页。

以上各包的任务量即为各包任务量的上限值，金额上限值由实际中标金额确定（含电费），结项时的实际金额将根据各包实际完成任务量进行结算，实际金额和实际完成任务量均不得超过上限值。

- 4.项目工期、实施地点及设施使用

（1）项目工期：2027年11月30日前完成验收。

（2）实施地点：湖南省档案馆内（长沙市芙蓉区车站北路205号）。

（3）设施使用：采购人提供数字化加工场地、员工个人物品归放处、项目办公工位、规定数量的停车位等设施。

- 5.投标方式和中标规则

- （1）档案数字化加工与监理项目5个包分为两组进行招标，包1、包2为第一组，包3、包4、包5为第二组。评标的顺序按照包号从小到大进行：第一组为包1、包2；第二组为包3、包4、包5。

- （2）投标人可任选一组进行投标，但不得同时投标两个组，同时投标两个组的视为无效投标。

- （3）投标人可同时选择同一组内的包进行投标，但只能中标一个包。确定为包1中标对象的，不再参与包2的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包3中标对象的，不再参与包4、包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包4中标对象的，不再参与包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）。

- 第三节 技术要求

- 1.项目执行的标准和规范：

- 1.1国家行业技术标准

- 《纸质档案数字化规范》（DA/T31—2017）；

- 《归档文件整理规则》（DA/T22—2015）；

- 《文书档案案卷格式》（GB/T9705-2008）

- 《纸质档案抢救与修复规范》（DA/T64—2017）；

- 《档号编制规则》（DA/T13—2022）；

- 《档案著录规则》（DA/T18—2022）；

- 《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69—2018）

- 《档案服务外包工作规范》（DA/T68—2017）

- 《档案数字化外包安全管理规范》档办发〔2014〕7 号。

- 1.2采购人关于档案数字化的管理制度

- 《湖南省档案馆档案数字化项目管理暂行办法（试行）》；

- 《湖南省档案馆档案数字化项目安全管理工作规范（试行）》；

- 以及湖南省档案馆关于人员、车辆、馆区、库房、办公场所管理的其他相关规定等。

- 2.项目实施方案

- 2.1项目技术实施方案

- 中标人应具备纸质档案数字化加工能力，具备涵盖档案出库与管理、档案数字化前处理、目录数据库建立、档案扫描、图像处理、目录著录、数据挂接、数字化成果质检与提交验收、数据备份与移交、档案整理装订、档案归库等档案数字化加工全流程的项目技术实施能力。

- 2.1.1档案出库与管理

档案出库交接须严格执行档案出库管理制度，做好档案出库的交接登记工作。中标人须指定专人（项目负责人）管理档案实体，与库房管理人员共同清点后，填写《档案出入库登记表》，并由采购人数字化项目管理人员签字。档案出库后的保护和安全管理工作由中标人负责，中标人应合理规划好工作场所的暂存档案数量，严格按照国家相关规定及采购人的要求管理好档案。

- 2.1.2档案数字化前处理

- （1）检查卷皮是否规范标准，档号、起止时间、保管期限、总页数等要素是否齐全，发现不符合要求或严重破损的卷皮，应在《纸质档案前处理工作流程单》上作标识并进行更换，对缺失或错误的要素进行补全和订正。

- （2）对档案进行检查和整理，对破损不严重的档案进行修裱，发现破损严重的，应及时上报采购人业务主管部门；发现备考表不齐全的应进行添加或填补。

- （3）按卷整理的档案按照《文书档案案卷格式》(GB/T9705-2008)逐卷进行整理，按件整理的档案按照《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）逐件进行整理。

（4）按照《纸质档案数字化规范》（DA/T 31—2017）数字化前处理中关于确定扫描页的要求，确定适合进行档案数字化加工的文件，将不适合进行档案数字化加工的文件分开处理，并在原位置插入替代页。不适合进行档案数字化加工的文件应另存一份有题名并著录齐全的目录。

- （5）用铅笔按一页一号原则对每件档案进行顺序编号，统计每件档案的页数及每本卷的总页数，登记破损页面、缺页等特殊情况并更新目录。

- （6）档案扫描时允许拆卷，在拆装、整理、修复等过程中，应遵循最小干预、保持原貌以及适宜性、相似性与可逆性原则，保护档案在不受损害的前提下拆除装订物。书籍、刊物等成册档案或装订精致的档案及资料不拆卷。

- 2.1.3目录数据库建立

- 应按照《档案著录规则》（DA/T18—2022）中对档案著录的要求制定目录数据库规则，使用档案数字化加工软件在目录数据库中以件为单位自动捕获和保存数字化项目信息、技术环境、数字化各类技术参数等方面的元数据，并将元数据与文件级目录数据合并形成文件级元数据库。

2.1.3.1目录数据库中头文件技术要求

为确保数字副本的真实、完整、可靠与可用，应按照《可交换图像文件格式》（Exif）标准要求，使用档案数字化加工系统自动在数字图像头文件中写入与图像属性相关的4个元数据值，并确保写入信息不丢失。4个元数据写入要求如下表所示：

| 序号 | 英文标签 | 中文名称 | 格式规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Make | 设备制造商 | 按扫描仪制造商规范名称写入 |
| 2 | Model | 设备型号 | 按扫描仪型号规范名称写入 |
| 3 | DateTimeDigitized | 数字化时间 | 按GB/T 7408-2005 数据元和交换格式信息交换 日期和时间表示法规定的格式著录：YYYY-MM-DDThh:mm:ss |
| 4 | ColorSpace | 色彩空间 | 按色彩空间的规范名称写入 |

2.1.3.2元数据捕获

档案数字化加工软件应以件为单位自动捕获数字化元数据，将元数据与文件级目录数据合并形成文件级元数据库。档案数字化加工系统不具备自动捕获功能的，应采用手工著录与软件批量赋值相结合的方式为数字化元数据赋值。元数据项及著录要求见下表：

| 序号 | 元数据名称 | 类型 | 著录细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化时间 | 日期型 | 记录纸质档案数字化的起止时间 |
| 2 | 数字化对象描述 | 字符型 | 对需要特别说明的案卷物理特征等进行描述 |
| 3 | 数字化授权描述 | 字符型 | 著录《纸质档案数字化审批书》的批次、数字化对象、数字化公司、审批信息等 |
| 4 | 色彩空间 | 字符型 | 记录扫描图像所应用的色彩空间 |
| 5 | 扫描分辨率 | 字符型 | 记录扫描分辨率 |
| 6 | 扫描色彩模式 | 字符型 | 记录扫描色彩模式 |
| 7 | 存储格式名称 | 字符型 | 记录扫描数字图像存储格式的名称 |
| 8 | 格式版本 | 字符型 | 记录扫描数字图像存储格式的版本 |
| 9 | 存储路径 | 字符型 | 记录纸质档案数字副本的存储相对路径 |
| 10 | 扫描设备类型 | 字符型 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的类型 |
| 11 | 扫描设备制造商 | 字符型 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的制造商 |
| 12 | 扫描设备型号 | 字符型 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的型号 |
| 13 | 数字化软件名称 | 字符型 | 记录纸质档案数字化所用软件的名称 |
| 14 | 数字化软件版本 | 字符型 | 记录纸质档案数字化所用软件的版本 |
| 15 | 数字化软件生产商 | 字符型 | 记录纸质档案数字化所用软件的生产商 |
| 16 | 阅读所需软硬件条件 | 字符型 | 记录纸质档案数字副本阅读所需软硬件条件 |
| 17 | 数字化成果移交接收信息 | 字符型 | 记录纸质档案数字化成果的移交接收信息 |

- 2.1.4档案扫描

2.1.4.1扫描图像的基本要求

- （1）扫描方式采用平板扫描仪、不拆卷非接触光源专业扫描仪以及高分辨率的拍摄机扫描，禁止采用滚筒式扫描仪进行扫描。

- （2）大幅面档案一般采用大幅面扫描仪扫描，大幅面扫描仪无法一次性完成扫描的，也可以采用扫描后的图像拼接方式处理；同页有两个以上文件，需分别扫描。

（3）拆卷后无法恢复原样的书籍、刊物等形式的纸质档案须用书籍扫描仪扫描。

- （4）扫描时须使用白色背板，根据纸张和字迹情况设置扫描仪参数，确保字迹清晰、颜色逼真，无透字现象。

- （5）对所有纸质档案均采用彩色模式按照分辨率300DPI（照片档案按照分辨率600DPI）、24位全彩逐页进行扫描，如图纸字迹细小、偏淡，应适当提高分辨率，采用300-600dpi进行扫描。

2.1.4.2按卷整理的档案图像要求

（1）按卷整理的档案，所有图像保存在“全宗号\目录号\案卷号\件号\”的文件夹下，扫描图像的命名规则为：全宗号-目录号-案卷号-件号-页号.JPEG。其中每一级目录的命名规则如下：

全宗号：一般采用4位代码标识全宗号。其中第1位用大写汉语拼音字母标识全宗属性, 后3位用阿拉伯数字标识，不足三位的前面补“0”；

目录号：4位数字，不足三位的前面补“0”；

案卷号：3位数字，不足三位的前面补“0”；

件号：4位数字，不足四位的前面补“0”；

页号：3位数字，不足三位前面补“0”。

2.1.4.3按件整理的档案图像要求

（1）按件整理的档案，所有图像保存在“全宗号\档案门类代码\年度\保管期限\机构（问题）代码\件号\”的文件夹下，全宗号、档案门类代码、年度、保管期限、机构（问题）代码、件号编制方法见《归档文件整理规则》（DA/T22—2015）.

（2）扫描的图像命名规则为：全宗号-档案门类代码·年度-保管期限-机构（问题）代码-件号-页号.JPEG，各元素的编制方法详见《档案著录规则》（DA/T18-2022）。

- 2.1.5图像处理

（1）对分幅扫描形成的多幅数字图像，应进行拼接处理，合并为一个完整的图像，以保证纸质档案数字图像的整体性。拼接时应确保拼接处平滑地融合，拼接后整幅图像无明显拼接痕迹。

（2）对不符合阅读方向的数字图像应进行旋转还原。对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，应达到视觉上基本不感觉偏斜为准。

（3）如需对数字图像进行裁边处理，应在距页边最外沿至少2至3毫米处裁剪图像。

（4）如需去除在扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质，应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

（5）数字图像不完整、无法清晰识别或图像失真度较大时，应重新扫描。

（6）对于漏扫、重扫、多扫等情况，或者数字图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时对照档案原件进行补扫、删重和排序。

（7）对数字图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理情况进行检查，发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像处理。

（8）数字图像为多页文件时，应存储为PDF格式，以档号对文件命名。

- 2.1.6目录著录

（1）按照《档案著录规则》（DA/T 18-2022）、湖南省档案馆《文书类电子档案著录要求》等规范，从文件级、案卷级、类别级、全宗级四级分级著录档案信息，以反映部分与整体的层次结构。

（2）整卷档案缺少文件级目录的，应按文件实体补录目录，文件实体无标题的，应自拟标题。案卷内有目录，且目录与实体相一致，按原目录著录，如原目录与实体目录有出入，以实体目录为准进行修改或完善。

- （3）对电子目录中著录项有缺失或错误的，应根据档案实体，逐项修改补充，对部分缺少文件级标题的应及时补充。

- （4）文件无题名的，需重新拟写标题，标题必须按公文标题的格式拟制，由发文机关、发文事由、公文种类三部分组成，并准确反映文件内容，不允许出现“通报”“通知”“报告”等仅以文种做标题的情况，发文机关使用标准通用简称。

- （5）文件标题是手写体，且字迹确实无法考证的，统一用“□”表示，不能用相近的字代替。

（6）与人事有关的人事任免、职务升迁、奖励处分等文件，所有人名都必须著录到题名或备注中，一般题名不少于4个字符。

- 2.1.7数据挂接

（1）应借助相关软件对数据库中的目录数据和与其对应的纸质档案数字图像进行挂接，以实现目录数据与数字图像的关联，要求挂接准确率达到100%。

（2）逐条对挂接结果进行检查，包括目录数据与数字图像对应的准确性、已挂接数字图像与实际扫描数量的一致性、数字图像是否能正常打开等，发现错误及时进行纠正。

（3）应按采购人的要求，将数据完整挂接到采购人指定的系统中，数据数量应与移交单保持一致。

- 2.1.8数字化成果质检与提交验收

2.1.8.1数字化成果质检

中标人必须建立严格的质量检测体系，使用数据质量检测软件，对已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量进行检查（自检）。中标人自检合格，并经监理方质检、采购人抽验合格后，才能向采购人提出验收申请。

数字化成果质检及验收标准如下：

（1）条目著录质检。中标人应对所加工的条目著录项逐项进行自检，自检合格后提交质检单位。对著录项目的完整性、著录内容的规范性和准确性等进行检查，包括纸质档案数字化前处理中对目录进行修改、补充的结果是否已形成准确、完整的目录数据，不适合进行档案数字化的档案文件位置插入的替代页信息是否准确、完整。其中，档号中张页号对应电子目录中张页号的准确率要求达到100%，如发现一条错误，数据须全部退回重检。其他数据项允许差错率控制在5%以内。

（2）数字图像质检。中标人应对所加工的图像进行100%自检，自检合格后提交质检单位。数字图像不完整、无法清晰识别或图像失真度较大时，应重新扫描。对于漏扫、重扫、多扫等情况，应及时改正。数字图像的排列顺序与档案原件不一致时，应及时进行调整。对数字图像拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理情况进行检查，发现不符合图像质量要求时，应重新进行图像处理。其中，文件夹的命名必须与条目档号相一致，准确率须达到100%；扫描图像完整性要求达到100%。以上二项如发现一条错误，退回重检，质检单位不得提供相关错误数据的信息给中标人。其他数据项允许差错率控制在5%以内。

（3）数据挂接质检。中标人自检挂接质量符合要求后，及时提交质检方进行检查，质检方每批以100%质检的方式对数据挂接进行质检，要求合格率达100%，其他内容的质检合格率应不低于95%。

（4）档案实体验收。档案实体验收必须逐卷清点，按档案数量、卷封基本信息、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查。要求装订好的档案结实、齐整，不掉页、不倒页、不压字，不损坏文件、不妨碍阅读，所使用的档案盒应采用无酸纸制作，档案盒样式与采购人要求的标准一致，且符合《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）的规定要求，使用的纸张为无酸纸，重量不小于70g/页，装订材料和装订方式需符合《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69—2018）的规定要求。如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任，顺序错误、装订不符要求、掉页、卷间文件颠倒等视为差错，合格率达到95%以上（含95%）予以验收通过。

（5）对数字化的成果进行清点，确保数字化过程文件完整（如：纸质档案数字化审批书、纸质档案数字化流程单、纸质档案数字化前处理工作单、纸质档案扫描工作单、数字图像处理工作单、数据录入工作单、纸质档案数字化验收登记表、纸质档案数字化成果移交清单、调还卷交接记录、电子文件和目录等文件，以上文件内容可合并），移交的电子文件和目录数量与验收材料一致。

2.1.8.2数字化成果提交验收

本项目计划分阶段进行验收，每次验收都必须遵循“中标人自检→监理单位质检→采购人抽验→履约验收”的流程，最后一次验收为整体验收。验收合格后按照实际完成任务量进行付款。数字化成果各流程验收要求如下：

（1）中标人自检：由中标人采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式对纸质档案数字化成果进行全覆盖自检，并编制本阶段《档案数字化成果自检工作报告》。

（2）监理单位质检：由监理单位采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式对纸质档案数字化成果进行100%质检，并编制本阶段《档案数字化成果监理质检工作报告》。

（3）采购人抽验：由采购人业务主管部门采用计算机自动检验与人工检验相结合的方式对纸质档案数字化成果进行抽检；

（4）履约验收：采用抽检的方式，采购人成立专门的验收小组，以件或卷为单位进行人工检验。

本项目各工作流程所形成的管理台账、报表等，在验收合格后必须向采购人以数字形式及纸质形式移交。

- 2.1.9数据备份与移交

经验收合格后，中标人须及时做好数据备份，在10个工作日内移交各类项目成果，包含以下内容：

（1）机读目录及数字化元数据。包括案卷级目录数据（按卷整理的）、文件级目录数据（包含数字化元数据）、类别级目录数据、全宗级目录数据，在项目完成后同步移交纸质目录2套。

（2）全文图像数据。以页为单位的JPEG格式全文图像数据，以及以件为单位的具备图像层和文本层的双层PDF文件，须分别提供完整的、采用独立硬盘存储的全文图像数据2套。

（3）电子数据（机读目录及数字化元数据、全文图像数据）须按一个硬盘一套数据的方式存储，电子数据存储结构应符合采购人的统一要求，以便于后期数据管理。电子数据移交涉及的存储硬盘由中标人提供，无偿移交给采购人。

（4）数字化工作文档。包括数字化工作方案、档案数字化审批书、档案出入库交接单、数字化加工流程单、质检任务安排单、质检情况登记单、质检验收单、数字化成果移交清单等过程资料。

（5）其他必要移交的数据或文档，如培训资料、工作证件发放回收记录等。

- 2.1.10档案整理装订

（1）根据前处理流程单的信息，由拆卷人认真检查档案页数是否齐全，不适合进行档案数字化的档案文件的位置，是否插入了该件档案的替代页。替代页的纸张、装订材料和装订方式需符合《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69—2018）的规定要求，

（2）对拆开的档案进行装订，必须做到装订结实、齐整，不掉页、不倒页、不压字，不损坏文件、不妨碍阅读。

（3）装订后将档案装入档案盒中，所使用的档案盒应采用无酸纸制作，档案盒样式与采购人要求的标准一致，且符合《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）的规定要求。

（4）档案数字化过程中使用的纸张、装订材料、档案盒、打印机粉盒等耗材均不得使用假冒伪劣产品，由中标人自行配备。

- 2.1.11档案归库

（1）档案归库前，中标人须对档案实体进行逐卷清点，按档案数量、卷内文件目录、卷封基本信息完整性、页数与顺序、文件状况、装订要求等进行检查。

（2）归还实体档案时，中标人应与采购人数字化项目管理人员、库房管理人员一起做好实体的清点交接工作，填写好《档案出入库交接单》，履行档案入库手续。

- 2.2项目安全保密工作要求

（1）中标人应严格遵守《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，以及《国家机关工作人员保密守则》《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7号）、《档案服务外包工作规范第2部分:档案数字化服务》（DA/T 68.2-2020）等规范标准，在投标文件中承诺遵守《湖南省档案馆档案数字化项目管理暂行办法（试行）》《湖南省档案馆档案数字化项目安全管理工作规范（试行）》的有关规定，中标后严格按照采购人提出的技术要求，在采购人指定的场所内进行工作，并确保加工场所的正常秩序和安全。

（2）中标人须承担本项目档案原件和数据信息的安全保密责任。中标人应与采购人签订保密协议及安全风险责任书，中标人应与参与项目的工作人员签订保密承诺书，并将已签署保密承诺书人员的名单及个人基本信息报送给采购人备案。中标人应对员工定期进行安全教育，不断提高从业人员的安全素质。中标人应对员工进行安全和业务能力考核，考核合格后方可上岗。

（3）中标人承担本项目施工现场的安全管理主体责任，应按要求建立健全各项安全管理责任制及应急预案，严格执行安全管理制度，及时排查各种安全隐患，坚决堵住安全漏洞，发现隐患和问题及时进行解决，并及时向采购人报告相关情况。

（4）中标人须在档案数字化场地内设置专职安全值班员岗位，实行安全值班制度，由安全值班员具体负责场地的人员设备安全、消防应急和预防失泄密问题等安全管理工作，做好值班登记，每天工作完毕后，安全值班员要检查并确保所有电源都处于关闭状态，在切断总电源并锁门后方可下班。

（5）中标人应对进入工作现场的计算机等设备应做相应保密处理，电脑加装保密机箱，封闭所有计算机存储设备外部接口。所有使用过的计算机硬盘和移动存储设备不得带离加工现场，项目结束后须移交给采购人。工作现场内所有纸质材料，均须交由采购人统一处置，中标人不得带离或擅自处理。

（6）中标人须遵守采购人各项规章制度，加强对工作现场的管理。加工场所设备、档案等摆放整齐，公司标识、工作区域等标识清楚；工作人员统一着装，持证进入加工场所；严禁私自复制、传播档案信息；严禁使用手提电脑、手机、硬盘等移动存储介质等；严禁携带任何火源、食品、饮料等进入工作场所。

因中标人没有遵守采购人档案数字化相关工作制度或操作规程而造成档案安全隐患或者档案损失的，采购人视情节轻重有权采取要求赔偿、终止合同、追究法律责任等措施。

- 2.3项目质量控制方案和保障措施

投标人应具备以下项目所需的项目质量控制方案和保障措施：项目实施计划；项目操作标准及流程管控方案；项目人员配备、补充和培养方案；项目物资配备和保障方案；项目质量管理和进度控制方案。

（1）项目实施计划：须明确项目整体目标、阶段划分（如进场准备、实施、验收等）、各阶段时间节点以及任务分工，用于统筹项目全周期推进节奏。​

（2）项目操作标准及流程管控方案：须制定具体操作规范（如图像扫描精度、目录著录要求、数据格式等）、关键流程（如档案周转、加工、质检）的管控节点与方法，确保操作统一、流程合规。​

（3）项目人员配备、补充和培养方案：须列明岗位设置（如前处理员、扫描员、图像处理、目录著录等）、各岗位人员数量及资质要求；同时说明人员短缺时的补充机制（如储备人员调用）及在职人员的技能培养计划（如培训课程、考核机制）。​

（4）项目物资配备和保障方案：须明确项目所需物资清单（如设备、耗材、软件等）、规格参数、配备计划，以及物资库存管理、故障维修等保障措施，确保物资供应及时、可用。

（5）项目质量管理和进度控制方案：质量管理部分要说明质量检查标准、检查方式及问题整改机制；进度控制部分需明确进度跟踪方法（如周报、系统监控）、滞后预警指标及赶工措施，确保项目质量与进度双达标。

- 2.4项目配套设备

（1）本项目需要的所有设备、设施、软件和耗材均由中标人自行配备，除支付合同款外，采购人不再支付任何设备、设施、软件和耗材的采购费用。

（2）中标人须配备满足项目需要的扫描设备，其中部分扫描设备应具有不拆卷扫描功能或支持A3幅面及以上纸张扫描。

（3）中标人须配备满足项目需要且符合采购人要求的计算机、移动存储设备、保密机箱、打印机等硬件设备，中标人进场后交由采购人统一编号管理，封闭计算机存储设备外部接口，移动存储设备每次使用均需登记签字。

（4）项目结束后，须将使用过的计算机硬盘、移动存储设备和打印机存储部件全部移交给采购人，其他设备经出场检查合格后由中标人回收。

- 2.5技术体系及平台

（1）为了确保数据质量，中标人应具有功能齐全的档案数字化加工正版软件，中标人在使用过程中产生的版权纠纷，与采购人无关，由中标人自行负责。

（2）数字化加工所需要的软件应有以下功能：

档案数字化流程监管：对档案数字化全流程进行监控与管理，跟踪各环节进度、操作记录，确保流程规范有序。​

档案元数据参数设置与采集：可预设“2.1.3目录数据库建立”中规定的元数据相关参数，并实现对档案元数据的采集，保障元数据规范。​

档案图像处理与分类检测：对档案图像进行裁剪、去污等处理，同时自动识别图像类型并分类，保证图像质量与分类准确。​

PDF资源生成：生成PDF文件时，能够自动生成具备图像层和文字层的双层PDF文件，方便后续加工利用。

目录著录：对档案目录信息进行登记录入，形成结构化目录，便于档案检索与管理。​

数据挂接：将数字化档案内容与对应目录、元数据关联，形成完整档案数据体系，确保信息对应。​

数字化成果质检与验收：检查数字化成果的质量是否符合标准，如目录著录规范性、图像清晰度、元数据准确性等。

- 第四节 商务要求

- 1.企业综合实力

为确保档案数字化加工项目的质量、进度和安全，投标人应具备以下企业综合实力：

（1）规范的质量管理体系。能够通过标准化的流程控制（如人员操作、成果检验等）确保档案数字化加工全过程的质量稳定，在项目中保障元数据完整性、图像分辨率、目录著录准确性、成果验收合格率等关键质量指标达标，符合档案管理的专业要求。

（2）规范的信息安全管理体系。因档案多涉及敏感信息（如个人隐私等），投标人须具备系统的信息安全管理能力，能通过制度、技术和流程设计（如数据加密、访问权限控制、操作日志追溯等）防范档案信息在数字化加工中面临的泄露、篡改、丢失等风险。​

（3）规范的信息技术服务管理体系。投标人进行档案数字化加工所需的软件运维、设备技术支持、数据处理系统管理等信息技术服务应具备规范化流程，在项目中确保扫描设备、数据管理系统等技术工具稳定运行，技术问题响应及时，保障数字化加工过程高效、有序推进，减少因技术故障导致的进度延误。

- 2.项目管理实力

（1）中标人应在签立合同后5个工作日内成立项目组，根据项目要求做好项目人员安排计划，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保障措施。

（2）中标人应配备1名项目负责人。项目负责人须具有档案数字化加工项目管理经验，项目负责人必须保持常驻项目现场，接受采购人的考勤管理，不得迟到早退。项目负责人在项目实施过程中原则上不得变更，如因特殊原因变更须征得采购人同意，且变更后的项目负责人应具备投标文件中项目负责人同等资质。项目负责人不能胜任时，采购人有权要求中标人在5个工作日内更换能够胜任的项目负责人。

（3）中标人应配备1名专职安全值班员。安全值班员具有档案数字化加工项目安全管理工作能力，实行安全值班制度，专门负责档案数字化场地的日常安全管理工作，安全值班员在工作时间内必须保持在位，在项目实施过程中变更安全值班员须征得采购人同意，且变更后的项目安全值班员应具备投标文件中项目安全值班员同等资质。

（4）中标人应配备满足项目需要的档案数字化加工工作人员（包1不少于70人，包2不少于30人，包3不少于52人，包4不少于37人）。工作人员应具有档案数字化加工工作经验，且具有信息技术专业、档案专业职称或从业资格（从业资格证书或档案培训证书）的工作人员数量不低于工作人员总人数的60%，以确保在项目任务量大、时间紧的情况下，保证项目进度和质量。

（5）中标人现场工作人员须经过至少1个月的岗前培训方可上岗。工作现场应该经常性开展业务培训和安全教育，确保现场人员熟悉相关标准，并执行到位。

（6）中标人需承诺严格按照投标文件中提供的人员名单配备项目工作人员，并采取必要的措施和方法，最大限度地保证人员的稳定性。

（7）项目所有工作人员须有公安机关开具的无犯罪记录证明，劳务合同须在采购人备案。

★（8）投标人须承诺：以上配置的人员均为本项目常驻现场成员，且在服务期间人员不得更换（特殊情况如需更换应满足同等条件且符合采购人管理制度要求，并经采购人书面同意），并保证人证相符、信息真实有效。承诺函格式自拟，需加盖投标人单位公章和法定代表人签字。

- 3.类似业绩

投标人应具有纸质档案数字化加工的成功案例。

- 4.售后服务

（1）售后服务期限。本项目质保期为3年，项目履约验收合格交付使用后，从履约验收合格之日起3年内，中标人应提供质量保证和售后服务，并在3年期满后提供服务技术支持方案，对采购人使用中提出的问题能及时、有效予以解决。

（2）售后服务方式及响应时间。采用现场维护方式，接到采购人电话后1小时内响应，4小时内上门服务。一般问题在8小时内解决，严重问题要求及时提出采购人可接受的解决方案和服务承诺。

（3）承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构。

- 5.合同款支付

（1）支付方式：国库集中支付

（2）付款条件：本项目将于合同签订后预付一定比例的预付款，之后将分阶段进行验收，验收合格后根据阶段内实际完成工作量进行付款，阶段付款金额=中标单价×验收合格工作量（第一阶段需减去预付款金额），最后一次验收为项目整体验收，项目整体验收合格并完成问题整改后付款至实际完成工作总量的100%。

（3）本项目采用据实结算方式建设，采购人除按合同支付合同款外，不再支付其他任何费用。项目施工过程中，所发生的人员工资、社保、福利、管理、财务、培训、税费等费用，以及档案数字化过程中需要使用的打印纸、档案盒、打印机墨盒等耗材，均由中标人自行支付。

- 6.履约责任及争议解决方式

（1）中标人收到中标通知书后，应主动与采购人联系，商讨合同细节，在10个工作日内签订政府采购合同。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,依法承担法律责任。

（2）项目合同签订后，中标人应在7个工作日内完成满足所承担项目需要的人员和设备准备，未完成进场前，每2天至少向采购人业务主管部门报告1次项目开工准备情况。

（3）中标人逾期完成合同约定内容的，应按逾期完成部分总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从应支付款项中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能完成合同约定内容的，采购人可解除合同。中标人因逾期完成或因其他违约行为导致采购人解除合同的，应向采购人支付中标金额5%的违约金，如造成损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

（4）中标人所提交的项目成果质量不符合合同约定及招标文件规定标准的，采购人有权拒收，中标人愿意改正但逾期完成的，按逾期处理；拒绝改正的，采购人可单方面解除合同。项目执行过程中，中标人明显不能按照进度要求提交项目成果，或提交的档案数字化成果阶段性验收不合格，经2次限期整改后验收仍然不合格的，采购人可解除合同。

（5）因中标人违约合同解除，采购人按中标人实际履行并完成验收的部分结算款项，且中标人应向采购人支付中标金额5%的违约金，如违约金不足以弥补实际损失的，以实际损失为准（包括但不限于间接损失及维权所产生的费用，如重新采购费用、律师费、保全费等）。

（6）履约保证金

①履约保证金递交时间、方式、期限：金额为中标金额的5%。中标人单位基本账户电汇或企业网银转账、保函（包括：银行业金融机构保函、担保公司担保保函）、保险公司出具的履约保证保险。中标人在收到中标通知书一周内须向采购人缴纳履约保证金。

②履约保证金不予退还情形：签订合同之后，中标人拒不履行合同的，采购人有权扣除全部履约保证金，履约保证金不予退还。

③履约保证金退还条件：履约保证金在验收合格后，若无质量问题以及其他经济法律纠纷等扣除相关违约金、损失等费用，采购人将在20个工作日内无息退还履约保证金。

（7）中标人应严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规要求，与所有参与项目的工作人员签订劳动合同，为其购买社会保险，及时发放劳动报酬。中标人违反相关法律法规，发生劳动纠纷或其他问题，导致采购人名誉或权益遭受损失的，采购人可解除合同并依约追究中标人责任。

（8）因国家政策变化或其他不可抗力导致采购人不能继续履约的，合同自然解除，采购人以合同解除当日为截止日，对中标人实际完成的任务量进行验收，并向中标人支付验收合格部分的合同款。

（9）双方合同的签订、履行和终止均应符合中华人民共和国有关法律法规，任何由合同引起的及其与之相关的争议，以及合同中的未尽事宜，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成双方均可提交采购人所在地的人民法院进行解决。解决争议问题期间，合同其他条款继续有效和执行。

- 7.其他需要说明的事项

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应及说明。

- 包5：纸质档案数字化监理:

- 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 包名称 | 参考数量 （万页） | 单价 （元/页） | 项目预算 （人民币/万元） | 最高限价 （人民币/万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 纸质档案数字化监理 | 8760 | 0.025 | 219 | 219 |  |

注：

1、“包”为最小合同单位（最小投标单位）。每“包”内容应细化到“品目”（如果分品目的）；“页”指A4单面，大幅面按幅面大小折算为A4单面。

2、投标人必须对一个完整、独立的包进行投标，不得仅对一个包中的部分品目投标，否则投标无效。

3、投标人应在投标文件《分项报价明细表》中按分项项目名称（包括条目号/品目名称）顺序逐项填写，且每个品目中的条目均需按招标文件规定报价。如有缺项、漏项，其投标无效。

- 第二节 项目概况

1.监理服务内容

本项目监理内容是为2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后的纸质档案数字化加工项目提供监理服务。

2.监理服务对应的数字化加工分包情况

2025-2027年湖南省档案馆馆藏新中国成立后纸质档案数字化加工与监理项目共有5个包，其中纸质档案数字化加工为包1、包2、包3、包4，纸质档案数字化监理为包5。

3.预算金额和任务量

纸质档案数字化监理费用为0.025元/页，包5的预算金额约为2190000元，需完成的纸质档案数字化监理总任务量约为8760万页。以上监理任务量即为监理包任务量的上限值，金额上限值由实际中标金额确定，结项时的实际金额将根据监理包实际完成任务量进行结算，实际金额和实际完成任务量均不得超过上限值。

4.项目工期、实施地点及设施使用

（1）项目工期：2027年11月30日前完成验收。

（2）实施地点：湖南省档案馆内（长沙市芙蓉区车站北路205号）。

（3）设施使用方式：采购人提供数字化加工场地、员工个人物品归放处、项目办公工位、规定数量的停车位等设施。

5.投标方式和中标规则

（1）档案数字化加工与监理项目5个包分为两组进行招标，包1、包2为第一组，包3、包4、包5为第二组。评标的顺序按照包号从小到大进行：第一组为包1、包2；第二组为包3、包4、包5。

（2）投标人可任选一组进行投标，但不得同时投标两个组，同时投标两个组的视为无效投标。

（3）投标人投标时可同时选择同一组内的包进行投标，但只能中标一个包。确定为包1中标对象的，不再参与包2的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包3中标对象的，不再参与包4、包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）；确定为包4中标对象的，不再参与包5的定标（其得分保留，不参与中标候选人排序）。

第三节 技术要求

- 1.项目总体方案

投标人应提供项目所需的监理工作总体方案，在方案中明确监理目标和任务、监理组织形式、工作流程、监理措施和保障措施。

- 2.项目技术监理工作

（1）档案出入库与管理监理要求。中标人需重点监督实体档案“交接-存储-流转”全链条的规范性和安全性，确保交接手续合规、出入库登记完整、存储环境达标、流转过程可控。

（2）档案数字化前处理监理要求。中标人需监督加工方按规范完成档案拆分、整理、修复等工作，确保拆分与标识规范、破损档案修复合规、特殊档案处理到位、档案信息留存完整。

（3）目录数据库建立监理要求。中标人需监督加工方保持数据库结构与元数据规范的一致性，确保数据库结构合规、数据格式兼容、建库过程可追溯。

（4）档案扫描监理要求。中标人应监督加工方严格把控扫描参数与质量，确保扫描参数符合标准、扫描过程安全、扫描质量达标，档案图像符合“清晰、完整、无歪斜、无污点、无漏扫”的要求。

（5）图像处理监理要求。中标人应监督加工方在保证档案原貌的前提下优化图像处理质量，防止过度处理导致信息丢失。

（6）目录著录监理要求。中标人应严格按照著录规则监督加工方提高著录质量，保证数据准确性与完整性。

（7）数据挂接监理要求。中标人应督促加工方按照“档号-件号-页码”层级挂接目录数据与扫描图像，一条目录对应一份档案的全部图像，确保目录与图像关联准确率为100%。

（8）数字化成果质检与提交验收监理要求。中标人应在加工方自检合格的基础上，对加工方提交的数字化成果进行100%的质检，合格后方能提交采购人进行验收。

（9）数据备份与移交监理要求。中标人应监督加工方做好数据备份，提醒加工方及时向采购人移交数据。

（10）档案整理装订监理要求。中标人应监督加工方提高档案装订质量与安全性，确保恢复原件原貌。

- 3.项目管理监理工作

- 3.1项目生产安全监理方案

监督加工方建立和完善的生产安全制度，涵盖实体档案搬运存放、设备操作、人员防护等方面，确保符合相关标准；定期巡查现场，检查档案处理、设备运行及消防设施状况，审核应急预案并验证演练效果，杜绝安全隐患。

- 3.2项目进度控制

中标人应熟悉加工合同文件中有关加工项目工作进度的条款约定，及时建立项目总进度计划、月完成工作量统计表，对加工方实际完成量与计划完成量进行比较、分析，并在周报中向采购人报告。根据实际情况，按月提交相关进度控制报告：当实际进度符合计划进度时，应要求加工方及时编制下一期进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，应及时通知项目加工方采取有效措施加快进度并监督实施。

- 3.3项目质量监管

（1）中标人必须督促档案数字化中标公司建立严格的质量检测体系，使用数据质量检测软件，对已完成数字化转换的所有数据，包括目录数据库、图像文件及数据挂接的总体质量进行检查。加工方自检合格，并经中标人质检、采购人抽验合格后，才能向采购人提出验收申请，采购人将分阶段对本项目进行验收。

（2）中标人应采用人工及计算机相结合的方式，对条目数据质量、影像数据、挂接、实体档案基本信息完整性及装订质量、存储介质及数据等的检查工作；中标人需核对条目著录是否准确；条目数据是否符合著录格式和著录要求；核对图像是否完整、是否有漏扫及错扫；图像是否处理；图像与目录的挂接是否准确；案卷封面信息是否完整，是否有备考表以及是否反映案卷状况；目录是否打印装订；实体档案装订是否规范等。

（3）中标人质检时，发现加工方提供的数据质量达不到标准要求的，应退回加工方进行整改，整改完成后加工方可再次提交中标人进行质检。若中标人质检后报告合格，但提交采购人抽验不合格或验收不合格，发生类似情况达到3次及以上的，视为中标人违约，采购人有权解除合同，中标人应向采购人支付中标金额5%的违约金，如造成损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

- 3.3.1条目数据验收标准

（1）以全宗为单位，对条目数据进行100%的检查，应对照档案实体或图像检查条目数量及其著录项目的准确性。

（2）主要对文件级目录中的档号、题名、责任者、时间、文号、保管期限等必选项的字段名称、字段名、字段类型、字段长度，以及各字段著录内容的准确性、完整性和规范性等进行检查。

（3）查看案卷级目录是否符合规范。题名、全宗名称、文件起始时间、文件终止时间、保管期限、案卷总页数等著录项是否齐全、规范。

（4）根据上述标准进行严格检查。其中，档号中张页号对应电子目录中张页号的准确率要求达到100%，如发现一条错误，数据须全部退回重检。其他数据项允许差错率控制在5%以内。

（5）查看是否存在不适合进行档案数字化加工的条目，不适合进行档案数字化的文件位置是否插入了替代页。不适合进行档案数字化加工的文件应另存一份有题名及其他著录齐全的目录。

（6）著录项目合格率达到95%（含）及加工方投标要求以上时，予以验收通过。如未达到，要求加工方对此单元内所有条目进行逐条对照核对，同时停止档案发放。

（7）对检查情况认真填写《档案数字化质量检验工作单》，质检人员应签字确认。对退回重检的错误数据，应确保有二次质检的记录。

- 3.3.2图像数据验收标准

（1）以全宗批次为单位，中标人对所有图像数据进行检查，对图像数量及内容的准确性对照档案实体进行检查。

（2）图像应按规定的分辨率进行扫描，并以JPEG及PDF格式保存，图像色彩应符合规定要求。

（3）对图像偏斜度、去污情况、失真度、图像方向等进行检查。对不符合阅读方向的数字图像应进行旋转还原。对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，以达到视觉上感觉不偏斜为准。对需要去污的数字图像进行处理，以去除在扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质，应遵循展现档案原貌的原则，处理过程中不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水渍、污点、装订孔等痕迹。

（4）裁边。如需对数字图像进行裁边处理，应在距页边最外沿至少2mm-3mm处裁剪图像。

（5）图像完整性：不准缺页、漏页、跳页。由于操作不当，造成扫描的图像无法清晰识别或文件不完整、有字条被遮盖等，造成信息丢失，均视为废页，要求重扫。大幅面图像扫描后的拼接处理，以不遗失档案内容为准则，确保图像的整体性，拼接后的画幅应基本无痕迹。

（6）文件夹的命名必须与条目档号相一致，准确率须达到100%；扫描图像完整性要求达到100%。以上二项如发现一条错误，退回加工方修改且不提供错误数据。其他数据项允许差错率控制在5%以内。

（7）图像排序要求：要求扫描图像的排列顺序与档案原件排序保持一致，对于原件排序错误，扫描中应予以纠正，并在处理单上注明。否则作排序错误处理，退回修改。

（8）图像质检合格率达到95%（含）以上时，予以验收通过。如未达到，要求加工方对此单元内所有图像进行逐条对照核对，同时停止实体档案发放。条目数据及图像数据的成果检验均要做好验收记录，并认真写好“数据质检记录单”一式二份。验收“通过”的结论，必须经中标人项目负责人和质检人员审查签字盖章，并提交采购人审核确认后方有效。

- 3.3.3实体档案基本信息完整性及装订质量的验收

（1）案卷封面：档号（全宗号-目录号-案卷号）、起止年代、保管期限、卷内总页码及件数。查看案卷脊背上全宗号、目录号、案卷号等信息是否著录齐全，如有空缺填写齐全。

（2）卷内目录：检查卷内目录是否打印，并装订到案卷最前列。

（3）备考表：检查卷内是否有备考表，总页数是否填写。破损、缺页等需要说明的问题，都需在备考表中注明。

（4）对实体档案逐卷清点，确保档案完整无遗漏，对装订好的档案逐卷检查要求装订好的档案结实、齐整，不掉页、不倒页、不压字，不损坏文件、不妨碍阅读，详细要求见《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69-2018）；使用的纸张、装订材料和装订方式需符合《纸质归档文件装订规范》（DA/T 69—2018）的规定要求，所使用的档案盒应采用无酸纸制作，档案盒样式与采购人的标准一致，且符合《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）的规定要求。合格率达到95%（含）要求以上予以验收通过。如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任。

- 3.4项目日常管理要求

项目日常管理监理要求需核查加工方现场人员的档案数字化操作经验、保密培训记录等资质，监督人员到岗率及稳定性，人员变动需提前报备并确保交接规范；同时建立周例会等定期沟通机制，协调采购人与加工方在档案补充、标准调整等方面的需求对接，记录会议纪要及待办事项，跟踪解决项目争议或问题；此外要监督施工方规范存档进度报表、质检记录等项目文档，确保监理日志、检查报告等监理过程文件完整可追溯；还要检查加工场地的温湿度、防尘情况及扫描仪、存储设备等是否满足项目需求，确保设备正常运行、资源供应稳定。

- 3.5安全保密要求

（1）中标人应严格遵守《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，以及《国家机关工作人员保密守则》《档案数字化外包安全管理规范》（档办发〔2014〕7号）、《档案服务外包工作规范第2部分:档案数字化服务》（DA/T 68.2-2020）等规范标准，在投标文件中承诺遵守《湖南省档案馆档案数字化项目管理暂行办法》《湖南省档案馆档案数字化项目安全管理工作规范（试行）》的有关规定，严格按照采购人提出的技术要求，在采购人指定的场所内进行工作，并确保加工场所的正常秩序和安全。

（2）中标人须承担本项目档案原件和数据信息的安全保密责任。中标人应与采购人签订保密协议及安全风险责任书，中标人应与参与项目的工作人员签订保密承诺书，并将已签署保密承诺书人员的名单及个人基本信息报送给采购人备案。中标人应对员工定期进行安全教育，不断提高从业人员的安全素质，中标人应对员工进行安全和业务能力考核，考核合格后方可上岗。

（3）中标人承担本项目施工现场的安全管理监督责任，应按要求建立健全各项安全管理责任制及应急预案，严格执行安全管理制度，及时排查各种安全隐患，坚决堵住安全漏洞，发现隐患和问题及时进行解决，并向采购人报告相关情况。

（4）中标人须设置专职安全监理员，实行安全巡查制度，对档案数字化公司的安全生产情况进行监理，督促档案数字化加工公司的专职安全值班员做好数字化场地的人员设备安全、消防应急和预防失泄密问题等安全管理工作，做好安全监理登记，每天工作完毕后，安全监理员要检查并确保各档案数字化场地内所有电源都处于关闭状态，在切断总电源并锁门后方可下班。

（5）中标人应对进入工作现场的计算机等设备应做相应保密处理，电脑加装保密机箱，封闭所有计算机存储设备外部接口。所有使用过的计算机硬盘和移动存储设备不得带离加工现场，项目结束后须移交给采购人。工作现场内所有纸质材料，均须交由采购人统一处置，中标人不得带离或擅自处理。

（6）中标人须遵守采购人各项规章制度，加强对工作现场的管理。加工场所设备、档案等摆放整齐，公司标识、工作区域等标识清楚；工作人员统一着装，持证进入加工场所；严禁私自复制、传播档案信息；严禁使用手提电脑、手机、硬盘等移动存储介质等；严禁携带任何火源、食品、饮料等进入工作场所。

监理对象（档案数字化加工中标公司）没有遵守采购人数字化相关工作制度或操作规程而造成档案安全隐患或者档案损失的，中标人负有同等责任，采购人视情节轻重有权采取要求赔偿、终止合同、追究法律责任等措施。

- 4.项目配套设备

（1）本项目需要的所有设备、设施、软件和耗材均由中标人自行配备，除支付合同款外，采购人不再支付任何设备、设施、软件和耗材的采购费用。

（2）中标人须配备满足项目需要且符合采购人要求的计算机、移动存储设备、保密机箱、打印机等硬件设备，中标人进场后交由采购人统一编号管理，封闭计算机存储设备外部接口，移动存储设备每次使用均需登记签字。

（3）项目结束后，须将使用过的计算机硬盘、移动存储设备和打印机存储部件全部移交给采购人，其他设备经出场检查合格后由中标人回收。

- 5.监理工具

（1）为了确保数据质量，中标人应具有档案数字化质检正版软件，中标人在使用过程中产生的版权纠纷，与采购人无关，由中标人负责。

（2）数字化质检所需要软件应有以下功能：

通过档号自动关联该文件的目录和数字图像。以档号为唯一标识，自动匹配并关联对应的档案目录信息和扫描生成的数字图像，实现快速定位文件全貌。

自动检验该份文件元数据。系统依据预设规则（如元数据完整性、格式规范性、内容准确性等），自动核查图像元数据，替代人工逐条校验，保障元数据合规性。

记录工作人员对该文件查看的时间。自动记录工作人员查看特定文件的具体时间，形成操作轨迹，用于追溯质检过程、监督工作进度。

统计合格率。系统自动计算经质检的文件中，符合质量标准的文件数量占总质检文件数量的比例，生成合格率数据，直观反映整体质检质量，辅助评估数字化成果达标情况。

（3）投标人应提供对某份文件进行质检的过程演示，录制演示视频并上传，演示时长控制在5分钟内。

- 第四节 商务要求

- 1.企业综合实力

为确保档案数字化加工项目的质量、进度和安全，投标人应具备以下企业综合实力：

（1）质量管理体系。能够通过标准化的流程控制（如人员操作、成果检验等）确保档案数字化监理全过程的质量稳定，在项目中保障元数据完整性、图像分辨率、目录著录准确性、成果验收合格率等关键质量指标达标，符合档案管理的专业要求。

（2）信息安全管理体系。因档案多涉及敏感信息（如个人隐私等），为保障档案信息保密性、完整性和可用性，投标人应具备系统的信息安全管理能力，能通过制度、技术和流程设计（如数据加密、访问权限控制、操作日志追溯等）防范档案信息在数字化监理工作中面临的泄露、篡改、丢失等风险。

（3）信息技术服务管理体系。投标人的数字化质检所需软件运维、设备技术支持、数据处理系统管理等信息技术服务具备规范化流程。在项目中确保设备、数据管理系统等技术工具稳定运行，技术问题响应及时，保障数字化监理的过程高效、有序推进，减少因技术故障导致的进度延误。

- 2.项目管理实力

（1）中标人应在签立合同后5个工作日内成立项目组，根据项目要求做好项目人员安排计划，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保障措施。

（2）中标人项目组应配备1名项目总监理。项目总监理应具备档案数字化加工或监理工作经验和档案专业高级职称，负责监理项目的技术指导，项目总监理每周至少安排1天到项目组工作，并接受采购人的考勤管理，项目总监理在项目实施过程中原则上不得变更，如因特殊原因变更须征得采购人同意，且变更后的项目总监理应具备投标文件中项目总监理同等资质。

（3）中标人项目组应配备1名项目负责人。项目负责人应具有档案数字化加工监理项目管理经验，项目负责人必须保持常驻项目现场，接受采购人的考勤管理，不得迟到早退。项目负责人在项目实施过程中原则上不得变更，如因特殊原因变更须征得采购人同意，且变更后的项目负责人应具备投标文件中项目负责人同等资质。项目负责人不能胜任时，采购人有权要求中标人更换能够胜任的项目负责人。

（4）中标人项目组应至少配备1名项目安全监理员。项目安全监理员应具有档案数字化加工监理项目工作经验，实行安全巡查制度，专门负责档案数字化场地的日常安全管理监理工作，安全监理员在工作时间内必须保持在位，在项目实施过程中变更安全监理员需征得采购人同意，且变更后的项目安全监理员应具备投标文件中项目安全监理员同等资质。

（5）中标人项目组应至少配备8名档案数字化监理员。档案数字化监理员应具有档案数字化加工监理工作经验，并具有档案专业从业资格或培训经历，以确保在项目任务量大、时间紧的情况下，保证项目进度和质量。工作任务无法按时完成时，中标人应根据需要增加设备和人员。

（6）中标人现场工作人员须经过至少1个月的岗前培训方可上岗。工作现场应该经常性开展业务培训和安全教育，确保现场人员熟悉相关标准，并执行到位。

（7）中标人须承诺严格按照投标文件中提供的人员名单配备项目工作人员，并采取必要的措施和方法，最大限度地保证人员的稳定性。

（8）项目所有工作人员须有公安机关开具的无犯罪记录证明，劳务合同须向采购人备案。

★（9）投标人须承诺：以上配置的人员除项目总监理外均为本项目常驻现场成员，且在服务期间人员不得更换（特殊情况如需更换应满足同等条件且符合采购人管理制度要求，并经采购人书面同意），并保证人证相符、信息真实有效。承诺函格式自拟，需加盖投标人单位公章和法定代表人签字。

- 3.类似业绩

投标人应具有档案数字化加工或监理项目的成功案例。

- 4.售后服务

（1）售后服务期限。本项目质保期为3年，项目验收合格交付使用后，从验收合格之日起3年内，中标人应提供质量保证和售后服务，并在3年期满后提供服务技术支持方案，对采购人使用中提出的问题能及时、有效予以解决。

（2）售后服务方式及响应时间。采用现场维护方式，接到采购人电话后1小时内响应，4小时内上门服务。一般问题在8小时内解决，严重问题要求及时提出采购人可接受的解决方案和服务承诺。

（3）承诺中标后在项目所在地设立售后服务机构。

- 5.合同款支付

（1）支付方式：国库集中支付

（2）付款条件：本项目将于合同签订后预付一定比例的预付款，之后将分阶段进行验收，验收合格后根据阶段内实际完成工作量进行付款，阶段付款金额=中标单价×验收合格工作量（第一阶段需减去预付款金额），最后一次验收为项目整体验收，项目整体验收合格并完成问题整改后付款至实际完成工作总量的100%。

（3）本项目采用据实结算方式建设，采购人除按合同支付合同款外，不再支付其他任何费用。项目施工过程中，所发生的人员工资、社保、福利、管理、财务、培训、税费等费用，以及档案数字化过程中需要使用的打印纸、档案盒、打印机墨盒等耗材，均由中标方自行支付。

- 6.履约责任及争议解决方式

（1）投标人收到中标通知书后，应主动与采购人联系，商讨合同细节，在10个工作日内签订政府采购合同。中标通知书发出后，中标方放弃中标项目的,依法承担法律责任。

（2）项目合同签订后，中标人应在7个工作日内完成满足所承担项目需要的人员和设备准备，未完成进场前，每2天至少向采购人业务主管部门报告1次项目开工准备情况。

（3）中标人逾期完成合同约定内容的，应按逾期完成部分总额每日千分之六向采购人支付违约金，由采购人从应支付款项中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能完成合同约定内容的，采购人可解除合同。中标人因逾期完成或因其他违约行为导致采购人解除合同的，应向采购人支付中标金额5%的违约金，如造成损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

（4）因中标人违约合同解除，采购人按中标人实际履行并完成验收的部分结算款项，且中标人应向采购人支付中标金额5%的违约金，如违约金不足以弥补实际损失的，以实际损失为准（包括但不限于间接损失及维权所产生的费用，如重新采购费用、律师费、保全费等）。

（5）履约保证金

①履约保证金递交时间、方式、期限：金额为中标金额的5%。中标人单位基本账户电汇或企业网银转账、保函（包括：银行业金融机构保函、担保公司担保保函）、保险公司出具的履约保证保险。中标人在收到中标通知书一周内须向采购人缴纳履约保证金。

②履约保证金不予退还情形：签订合同之后，中标人拒不履行合同的，采购人有权扣除全部履约保证金，履约保证金不予退还。

③履约保证金退还条件：履约保证金在验收合格后，若无质量问题以及其他经济法律纠纷等扣除相关违约金、损失等费用，采购人将在20个工作日内无息退还履约保证金。

（6）中标人应严格遵守《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规要求，与所有参与项目的工作人员签订劳动合同，为其购买社会保险，及时发放劳动报酬。中标人违反相关法律法规，发生劳动纠纷或其他问题，导致采购人名誉或权益遭受损失的，采购人可解除合同并依约追究中标人责任。

（7）因国家政策变化或其他不可抗力导致采购人不能继续履约的，合同自然解除，采购人以合同解除当日为截止日，对中标人实际完成的任务量进行验收，并向中标人支付验收合格部分的合同款。

（8）双方合同的签订、履行和终止均应符合中华人民共和国有关法律法规，任何由合同引起的及其与之相关的争议，以及合同中的未尽事宜，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成双方均可提交采购人所在地的人民法院进行解决。解决争议问题期间，合同其他条款继续有效和执行。

- 7.其他需要说明的事项

对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应及说明。

- 第六章 政府采购合同

- 第一节 政府采购合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：（甲方）

供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

（4）项目负责人：                                 。

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）具体标的见附件。

（3）合同价格形式：                                 。

3.履行合同的时间、地点及方式

起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。

地点：

方式：

4.付款：

1、                                                。

2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标通知书

（4）投标文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7.合同生效

本合同自生效。

8.合同份数

本合同一式份，采购人执    份，供应商执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

甲      方：（公章）                    乙      方：（公章）

法定代表人：        					法定代表人：

委托代理人：         					委托代理人：

电      话：         					电      话：

传      真：         					传      真：

开 户 银 行：

帐      号：

- 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的服务和货物应符合招标文件第五章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的服务和货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所提供的服务能按国家或行业标准以及招标文件要求。

（2）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（3）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（4）乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（5）在服务期内或货物的质量保证期内，如果服务或货物的质量或规格与合同不符，或证实服务或货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（6）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的服务和货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的服务和货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该服务和货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在服务和货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在服务和货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14.乙方应提供的服务

14.1乙方应向甲方按招标文件要求及国家或行业服务标准提供服务。

14.2乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2.1乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；

（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的服务或货物产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意解除服务或货物退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据服务或货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的服务内容要求或货物规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量担保金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟提供服务，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买服务，乙方应对购买服务超出的那部分费用负责。经甲方同意，乙方可继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24.合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

- 第三节 政府采购合同专用条款

| 本章第二节 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名称：湖南省档案馆 地址：长沙市韶山北路1号 |
| --- | --- | --- |
| 本章第二节 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人指定地点。 |
| 本章第二节 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 服务时间：详见第五章“采购需求” 服务地点：湖南省档案馆 服务方式：详见第五章“采购需求” |
| 本章第二节 第9.2（1）项 | 质量保证期 | 详见第五章“采购需求” |
| 本章第二节 第9.2（3）项 | 响应时间 | 详见第五章“采购需求” |
| 本章第二节 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 详见第五章“采购需求” |
| 本章第二节 第14.2（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见第五章“采购需求” |
| 本章第二节 第20.2款 | 解决争议的方式 | □ 诉讼 √ 仲裁 |
| 本章第二节 第23.1款 | 合同未尽事项 | 无 |

- 第七章 投标文件的组成

目  录

一、资格证明文件封面

二、电子开标一览表

三、二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

四、三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

(一)附件1 授权委托书

(二)附件1-1 法定代表人身份证明

(三)附件2 投标人基本情况

(四)附件3 投标人资格声明

(五)附件4 联合体协议

(六)附件5 投标保证金

五、商务文件封面

六、投标函

七、开标一览表

八、分项报价明细表

九、商务要求响应

十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

十一、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

十二、商务偏离表

十三、政策优惠证明材料

(一)12-1 中小企业声明函

(二)12-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)

(三)12-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

(四)12-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

(六)12-5 附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

(七)12-6 分包协议或联合体协议

十四、企业综合实力

十五、项目管理实力

十六、类似业绩

十七、售后服务

十八、技术文件封面

十九、货物说明一览表

二十、技术采购需求响应（一）

二十一、技术采购需求响应（二）

二十二、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十三、技术偏离表

二十四、供应商需提供的其他资料

二十五、代理服务费承诺书

二十六、对招标文件技术要求响应程度

二十七、项目技术实施方案

二十八、项目安全措施

二十九、项目质量控制方案和保障措施

三十、项目加工配套设备

三十一、技术体系及平台

三十二、其他材料

- 一、资格证明文件封面

政府采购

投 标 文 件

第一部分 资格证明文件

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

委托代理编号：________________

投标人名称：________________

____  _____年    月    日

- 二、电子开标一览表

- 三、二、投标人具备投标资格的证明文件（第一部分）

“第一章投标邀请”第三条“投标人资格要求”、第二章第一节投标须知前附表中要求提供相应证明文件，包括基本资格条件的营业执照、特定资格条件的证明和其他证明等资料。

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型□ 中型□ 小型□ 微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（盖章）

年   月   日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人（负责人）姓名（签字）、身份证号、手机号：

授权代表人姓名（签字）、身份证号、手机号：

- 四、三、投标人具备投标资格的证明文件（第二部分）

- (一)附件1 授权委托书

附件1授权委托书

授权委托书

本人          （姓名、职务）系_______________  （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交_______________ （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明 （见附件1-1）

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

委托代理人（电子签章）：

年    月   日

- (二)附件1-1 法定代表人身份证明

附件1-1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：        性别：     年龄：    职务：     系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位电子签章）：

年    月    日

- (三)附件2 投标人基本情况

附件2投标人基本情况

投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：         邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)           （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：________________________________________

合同签订时间：______________________________    __________

数      量：________________________________________

合  同 金 额：________________________________________

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：      年    月    日

- (四)附件3 投标人资格声明

附件3 投标人资格声明

投标人资格声明

致         (采购人、采购代理机构):

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定,我单位郑重声明如下:

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的,注册地点为        ，全称为             ,统一社会信用代码为        ，法定代表人(单位负责人)为        ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力,并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内,在经营活动中,未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指:达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的;法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的,从其规定。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下(如无,填写“无”):

1、与我单位的法定代表人(单位负责人)为同一人的其他单位如下:

2、我单位直接控股的其他单位如下:

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下:

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形:

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,如有虚假,我单位愿意承担相应的法律责任,并承担因此所造成的一切损失。

注:第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好,无本资格声明第十条情形。

投标人名称(单位电子签章):

日期:         年     月     日

- (五)附件4 联合体协议

- 附件4 联合体协议

联合体协议

致（采购人、采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）（采购代理编号： ）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人（单位负责人）姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体各成员的协议合同金额占联合体协议合同总金额比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员1名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

成员2名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（电子签章）：

…

日期：         年     月     日

注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）授权委托书。

2、投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价，影响本协议书第五条的，应同时修改本协议书第五条。否则，评审时价格评审优惠不予以考虑。

- (六)附件5 投标保证金

附件5投标保证金

二、投标保证金

一）不收取投标保证金项目

附件5-1

免交投标保证金承诺书

致湖南省公共资源交易中心（采购代理机构）：

因本项目不收取保证金，我公司承诺，如有下列情形之一的，同意向采购人缴纳采购项目预算2%（相当于应收投标保证金的标准）的违约金，并承担相关法律责任、接受财政部门的相关处罚。

(一)中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

(二)未经采购人同意，将中标、成交项目分包方式履行合同的；

(三)在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（四）在投标（响应）文件中提供虚假材料的；

（五）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：

日期：        年     月     日

备注：如本项目免收取保证金，请供应商提供此表，否则视为不响应。

二、收取投标保证金项目

应提供以下资料：

包括：付款凭证复印件，或金融机构、担保机构出具的保函原件（投标文件中放复印件）等。

附件5-2投标保函（格式）

投标保函（格式）

（金融机构、担保机构保函）

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年 月 日参加（项目名称）政府采购招标（政府采购编号： ，采购代理编号 ：）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，或中标后无正当理由不与采购人订立合同，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金，以及发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：              （电子签章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月       日

- 五、商务文件封面

政府采购

投 标 文 件

第二部分 (商务文件)

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

委托代理编号：________________

投标人名称：________________

年  月  日

- 六、投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实，合法、有效。

1、投标资格证明文件；

2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；

3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、投标人资格声明 （见附件）。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(单位电子签章)：

日期：    年  月  日

备注：

1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)

- 七、开标一览表

政府采购计划号：__    ___ __

委托代理编号：__    ________                       项目名称：____

包号：__    _____        ___                       包名称：__    ________

| 投标报价 | 其他内容 |
| --- | --- |
| 小写金额：__ _______（人民币元） 大写金额：__ _______（人民币元） （大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准） |  |

备注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、投标人提交两份及以上投标报价不同的“开标一览表”，且未书面说明哪个有效或以哪个为准的，其投标无效。

3、投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价明细表”和享受政府采购政策优惠的证明资料等相关内容。

5、“其他内容”招标文件规定的

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：            年      月      日

- 八、分项报价明细表

采购代理编号：__    ________                      项目名称：____

包号：__    ________                              包名称：__    ________

| 分项项目名称 |  | 服务内容（规格型号） | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：大写小写（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

（1）服务内容分项报价，若服务项目不含货物时规格型号、品牌/产地可以不填。

（2）本表应对应“开标一览表”，按包填写。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（3）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（4）如果开标一览表内容与本表内容不一致的，以开标一览表内容为准。

（5）投标人在投标截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，应按第二章第13.5款规定修改本表相应内容。否则，本表相应内容按投标报价修改的相同比例进行调整。

(6)投标单价小数点后不超过4位，否则投标无效。

;

投标人名称（单位电子签章）：

日期：     年  月  日

- 九、商务要求响应

- 十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

- 十一、招标文件规定的其他与本项目相关的商务证明文件

- 十二、商务偏离表

采购代理编号： __            ______         项目名称：____            __

包           号：__    ________                包名称：___          _______

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：            年         月        日

备注： 1、偏离为不满足招标文件要求；

2、投标人如果对招标文件第五章“商务要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

- 十三、政策优惠证明材料

- (一)12-1 中小企业声明函

12-1、中小企业声明函(不属于的无需提供)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- (二)12-2 残疾人福利性单位声明函(适用于残疾人福利单位)

12-2  残疾人福利性单位声明函(不属于的无需提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：

日  期：

- (三)12-3 监狱企业证明资料(适用于监狱企业)

12-3  监狱企业证明资料(不属于的无需提供)

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）

- 十四、12-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

- 12-4 附表：本项目所投节能或环境标志产品清单

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 类型（节能/环境标志） | 备注 |
| 产品总价(元) |  |  |  |  |

注：投标时应提供此表，以上所列产品且应提供认证证书复印件，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

附：节能或环境标志产品认证证书复印件

- 十五、12-5 附表：本项目所投价格小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

- 12-5附表：本项目所投监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

| 以下为投标人提供的享受价格评审优惠的货物，投标人对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 产品名称 | 价格(元) | 类型（小监狱企业、残疾人福利性单位） | 备注 |
| 产品总价(元) |  |  |  |  |

注：投标时应提供此表，并按招标文件格式条款提供资料，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

- (七)12-6 分包协议或联合体协议

- 十六、企业综合实力

- 十七、项目管理实力

- 十八、类似业绩

- 十九、售后服务

- 二十、技术文件封面

政府采购

投 标 文 件

第三部分  (技术文件)

采购项目名称：____________________

政府采购编号：____________________

委托代理编号：____________________

投标人名称：

- 二十一、货物说明一览表

政府采购编号:           委托代理编号：

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

说明：本项目如含有货物时需提供此表。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：      年     月   日

- 二十二、技术采购需求响应（一）

编制说明：投标人应按招标文件第五章采购需求自行编写采购需求响应文件（其内容可包括，且不限于详细的技术指标和质量保证措施、组织实施方案 等，格式自拟）。

- 二十三、技术采购需求响应（二）

提供招标文件“采购需求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件

- 二十四、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

- 二十五、技术偏离表

政府采购编号:              委托代理编号：

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |  |

备注：1 、偏离为不满足招标文件要求；

2、投标人如果对招标文件第五章“技术要求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

（3）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第五章的所有商务条款要求，其投标无效。

（4）在采购人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：      年   月  日

- 二十六、供应商需提供的其他资料

备注：投标人认为需提供的其他资料包括：

（1）招标文件采购需求要求的其他资料；

（2）招标文件评标方法及标准要求的其他相关资料。

- 二十七、代理服务费承诺书

致              （采购代理机构） ：

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购代理编号：）招标中若获中标，我们保证在收到中标通知书后5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付中标服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

开具发票信息 □增值税普通发票 □或按照以下信息开具增值税专用发票： 单位名称： 纳税人识别号： 地址： 电话： 开户行： 账号：

投标人名称（盖单位电子章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（电子签章）：

日期：        年       月     日

- 二十八、对招标文件技术要求响应程度

- 二十九、项目技术实施方案

- 三十、项目安全措施

- 三十一、项目质量控制方案和保障措施

- 三十二、项目加工配套设备

- 三十三、技术体系及平台